几内亚维嘉港口股份有限公司

1号皮带维修项目

询价采购

Société Portuaire de Viga de Guinée S.A. Demande de Devis pour le Projet de Réparation de la Courroie N°1

| 采 购 人： | 几内亚维嘉港口股份有限公司 |
| --- | --- |
| 项目单位： | Guinea Port Verga S.A. |

1725年 11 月

目 录

第一章 响应人须知	2

响应人须知前附表	2

1.总则	5

2.询价文件组成	5

3.评审说明	5

4.合同签订	8

第二章 发包人要求	9

第三章 合同	10

第四章 响应文件格式	11

目  录	13

一、法定代表人（单位负责人）身份证明	14

二、授权委托书	15

三、联合体协议书（如有）	14

四、商务和技术偏差表	15

五、资格审查资料	19

六、近年完成的类似项目情况表	21

七、施工组织设计	23

八、拟分包项目情况表（如有）	28

目  录	30

一、响应函	31

二、报价格式	32

# 响应人须知

## 响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 Acheteur | 几内亚维嘉港口股份有限公司 Guinea Port Verga S.A |  | 1.1.1 |
|  | 项目单位 Société de projet | 几内亚维嘉港口股份有限公司 Guinea Port Verga S.A |  | 1.1.2 |
|  | 项目名称 Nom du projet | 几内亚维嘉港口股份有限公司1号皮带维修项目 Projet de réparation de la courroie n°1- Société Portuaire de Viga de Guinée S.A. |  | 1.1.3 |
|  | 建设地点 | 几内亚博法省维嘉港口 Port Verga Boffa, République de Guinée |  | / |
|  | 采购范围Champ d’appel d’offres | 拆解损坏皮带、更换新皮带，调试设备至正常运行状态，详见第二章委托人要求。 Démontage de la courroie endommagée, remplacement par une neuve, et mise en service de l'équipement jusqu'à son fonctionnement normal, conformément aux exigences du maître d'ouvrage spécifiées au Chapitre 2. |  | 1.3 |
|  | 计划工期 | 自合同签订之日起 5 天，详见第二章委托人要求 Jusqu'à 7 jours à compter de la date de signature du contrat, voir le chapitre II, Exigences du client. |  | 1.4 |
|  | 质量标准 Standard de qualité | 服务质量必须具备准确性、及时性、规范性、安全性的标准要求，需以“精准、高效”为核心，详见第二章委托人要求 La qualité du service doit répondre aux exigences de précision, de ponctualité, de conformité et de sécurité. L'ensemble de la prestation doit être placé sous le signe du « Précision et Efficacité ». Pour plus de détails, se reporter aux exigences du Maître d'Ouvrage stipulées au Chapitre 2. |  | 1.5 |
|  | 承包方式 | 固定总价prix fixe |  | 1.6 |
|  | 付款方式 Mode de paiement | 服务结束经甲方验收合格后支付合同款项97%，付款前乙方需提供符合甲方要求的有效发票。质保期为服务完毕验收合格后满6个月，质保期满经验收合格，支付剩余3%质保金，详见第三章合同中的付款方式。 Après la fin de l'acceptation du service par la partie A, 97% du montant du contrat sera payé, avant le paiement, la partie B doit fournir une facture de TVA conforme au système fiscal national, la période de garantie est de 6 mois après l'achèvement de l'acceptation du service, après l'achèvement de la période de garantie et l'acceptation, les 3% restants du dépôt de garantie seront payés，Voir la méthode de paiement dans le chapitre Ⅲ du contrat. |  | 1.7 |
|  | 评审办法 Méthodologie d'évaluation | 经评审的最低价法 Méthode de l'offre économiquement la plus avantageuse |  | 3.4 |
|  | 响应人资质条件、能力和信誉 | 资质要求 Exigences de qualification | 1.具有独立订立合同的资格； Qualifié pour conclure des contrats de manière indépendante ; 2.几内亚注册的公司营业执照范围应包含传输带系统维护保养或技术服务相关内容。 Le champ d'application de la licence d'exploitation de la société enregistrée en Guinée doit inclure la maintenance ou les services techniques liés aux systèmes de courroies de transmission. 3.中国注册的公司应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 L'entreprise enregistrée en Chine doit posséder une qualification de niveau 3 ou plus pour l'exécution de travaux d'installation mécanique et électrique dans les bâtiments. | 1.8 |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 响应人于2025年11月至报价截止之日具有不少于1个已完工的皮带检修服务业绩（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。 Le soumissionnaire doit justifier d'au moins une performance accomplie en matière de services de maintenance de courroies, entre novembre 2025 et la date limite de soumission. Cette expérience doit être attestée par la numérisation du contrat correspondant, incluant obligatoirement la couverture, les pages de portée du contrat (périmètre) et les pages de signature, et doit répondre aux exigences de cet appel d'offres. |  |
|  |  | 项目经理 | 具备至少1个已完工皮带检修类项目项目经理业绩，提供业绩证明材料（工程合同或竣工验收证明或质量验收单或用户证明等复印件或工程类教育或工程类培训证书） Le candidat doit justifier d'au moins un projet achevé de maintenance de courroie où il a occupé les fonctions de chef de projet. Cette expérience doit être attestée par la fourniture de justificatifs tels qu'une copie du contrat, du certificat de réception finale des travaux, du procès-verbal d'acceptation qualité, ou d'une attestation du client. À défaut, un diplôme ou une certification de formation dans le domaine de l'ingénierie sera accepté. |  |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 1.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 Il n'y a pas eu, au cours des 36 derniers mois, de cas de fraude pour remporter l'appel d'offres, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité. 2.未列入铝电公司供应商不良行为处置名录内。 Non inclus dans la liste de l'élimination des mauvais comportements par les sociétés en aluminium et en électricité |  |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 1.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 1.Bonne situation de l'entreprise. Ne pas être en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite. 2.近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团系统内未发生人身死亡事故。 Aucun accident majeur ou supérieur à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, et aucun accident mortel personnel dans le système de l'entreprise du groupe au cours des 18 derniers mois. |  |
|  | 是否接受联合体报价Accepter ou non l'offre conjointe | 不接受 non-acceptation □接受，应满足下列要求： |  | 1.9 |
|  | 踏勘现场 une enquête sur place | 不组织inorganisé □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  | 1.10 |
|  | 响应人提出问题的截止时间 Date limite de soumission des questions par les répondants | 报价截止日期24小时以前，将需澄清问题电子版（可编辑）发至国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。 Envoyer une copie électronique (modifiable) des questions à clarifier à la plateforme de commerce électronique du CNE (https://ebid.espic.com.cn) à l'adresse 或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com 24 heures avant la date de clôture de l'offre. |  | / |
|  | 采购人书面澄清 Précisions écrites de l'acheteur | 采购人对要求澄清问题的合理部分予以答复，并将电子版澄清答复文件上传至国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。采购人书面要求响应人澄清的问题，响应人应在收到澄清文件按规定时间回复。 Le maître d'ouvrage répondra aux demandes de clarification jugées pertinentes et publiera les réponses électroniques sur La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn Email : SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com Pour toute demande de clarification émanant du maître d'ouvrage, le soumissionnaire devra fournir une réponse écrite dans le délai prescrit après réception du document. |  | / |
|  | 实质性要求和条件Exigences et conditions de fond | 详见采购文件中“*”条款，不响应的将否决报价。 Voir la clause « * » dans les documents d'appel d'offres pour plus de détails ; les offres seront rejetées si elles ne sont pas conformes. |  | / |
|  | 报价有效期 Période de validité du devis | 自规定的报价截止日期后90天 90 jours à compter de la date de clôture spécifiée de l'offre |  | / |
|  | 签字或 盖章要求 Signature ou Exigences relatives au cachet | 按照本采购文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 Conformément aux exigences et dispositions pertinentes du présent document de passation de marché, dans la couverture, les formulaires, les documents justificatifs, les autres documents et les autres emplacements pertinents, le cachet de l'unité, la signature ou le cachet du représentant légal ou de son mandataire sont apposés. |  | / |
|  | 最高限价 prix du plafond | 不设置non paramétré □设置，最高限价： |  | / |
|  | 报价截止时间 Délai de soumission | 以平台公告为准。 Sous réserve de l'annonce de la plateforme. |  | / |
|  | 递交响应文件地点Lieu de dépôt des documents de réponse | 国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn Email :SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com |  | / |
|  | 成交候选人公告媒介Médias pour l'annonce des candidats retenus | 国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或采购人公司公告栏 La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn Ou Tableau d’affichage de l’entreprise de l’acheteur |  | / |
|  | 响应文件开启 Ouverture du fichier de réponse | 公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。 Pour les appels d'offres publics, le panel d'évaluation peut poursuivre l'appel d'offres conformément à la procédure initiale s'il y a deux répondants à la date limite spécifiée, ou passer à la passation directe de marchés s'il n'y a qu'un seul répondant, ou encore mettre fin à l'appel d'offres et procéder à une nouvelle passation de marchés. □邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。 □Invitation à demander des offres et clôture de l'appel d'offres s'il y a deux ou un répondant à la date limite spécifiée. |  | / |
|  | 其他内容 Autres contenus | 1.响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传，详细要求见第四章响应文件格式。 2.响应文件为PDF文件，当采购系统报价与响应文件B中报价汇总表总金额之间有差异时，以PDF文件为准；所有报价价格表须同时提供Word或Excel格式文件。 3.响应文件命名统一采用如“公司名称+××项目响应文件A”、“公司名称+××项目响应文件B”方式。 4.采购监督邮箱： yuhaoling@spic.com.cn 1) Les documents de réponse concernant la partie technique et commerciale (également appelée document A) et la partie relative au prix (également appelée document B) doivent être préparés séparément et téléchargés séparément ; voir le chapitre IV pour les exigences détaillées concernant le format des documents de réponse. 2) Fichier de réponse pour le fichier PDF, lorsque l'offre du système de passation de marchés et le fichier de réponse B dans le tableau récapitulatif du montant total de la différence entre le fichier PDF prévalent ; tous les devis doivent être fournis en même temps que la liste des prix en format Word ou Excel. 3. unité de dénomination des fichiers de réponse, telle que « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet A », « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet B ». 4) Boîte aux lettres de supervision des marchés publics : yuhaoling@spic.com.cn |  | / |

## 1.总则

1.1 定义

1.1.1采购人：见响应人须知前附表。

1.1.2项目单位：见响应人须知前附表。

1.1.3项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.4响应人：参与本项目竞争的法人或其它组织

1.1.5成交人：最终被授予合同的响应人。

1.2 项目概况

本项目询价范围为本采购文件规定的，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见技术部分有关规定。

1.3采购范围：见响应人须知前附表。

1.4服务期限：见响应人须知前附表。

1.5质量标准：见响应人须知前附表。

1.6报价方式：见响应人须知前附表。

1.7付款方式：见响应人须知前附表。

1.8响应人资质条件、能力和信誉：见响应人须知前附表。

1.9是否接受联合体报价：响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价。

1.10 踏勘现场

1.10.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.10.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

## 2.询价文件组成

询价文件用以阐明采购范围，介绍基本的询价程序，提供相应的合同条款，提纲见目录。

响应人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果响应人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由响应人承担。

## 3.评审说明

3.1 评审小组

评审小组由采购人、项目有关专业专家组成。

3.2 评审原则

3.2.1评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则对所有响应人的响应文件进行评估。

3.2.2评审按照询价文件的规定的要求、条件、评审因素进行。

3.2.3响应文件应实质上响应询价文件的要求，不得有显著的差异或保留。响应人如对询价文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评价。

3.3 评审澄清

3.3.1 评审小组对响应文件中不满足询价文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要响应人澄清的问题。

3.3.2评审小组可针对响应文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求响应人澄清。响应人应将书面答复签字/盖章后通过采购平台上传。

3.3.3 澄清文件作为响应文件的有效的补充文件。响应人不得超出原询价文件的范围或对原响应文件内容作实质性修改。

3.3.4评审小组不接受响应人的主动澄清。

3.4 评审方法

3.4.1报价复核：对各有效响应文件的报价按询价文件规定的修正原则进行算术性复核，确定修正后的评审价格。

3.4.2主要单价因素分析：对各有效响应文件报价中的单价进行分析，检查是否有明显不合理的单价；检查主要单价因素是否有明显错误。

3.4.3评审小组将根据响应人须知前附表中资质要求和第四章响应文件构成规定提供的文件采用最低评审价法，即在综合考虑技术、商务定性的基础上，评审小组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低评审价为首选候选人，次低价者为备选候选人。

3.4.4本项目不一定授给最低报价者，对询价采购结果不负责解释，最低报价不是被授予合同的保证。

## 1. généralités

## 1.1 Définitions

## 1.1.1 Acheteur : voir le Calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

## 1.1.2 Unité de projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

## 1.1.3 Titre du projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

## 1.1.4 Répondant : personnes morales ou autres organisations concourant pour le projet.

## 1.1.5 Répondant retenu : le répondant qui se voit finalement attribuer le contrat.

## 1.2 Aperçu du projet

## Le champ d'application de l'appel d'offres pour ce projet est tel que spécifié dans le présent document de passation de marchés, et comprend également tous les matériaux, pièces de rechange, outils spéciaux et consommables nécessaires, ainsi que la conception, les informations techniques et les services techniques. Pour plus de détails, voir les dispositions pertinentes dans la section technique.

## 1.3 Portée de la passation de marchés : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

## 1.4 Période de service : voir le calendrier préliminaire des instructions aux répondants.

## 1.5 Norme de qualité : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

## 1.6 Méthode de cotation : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

## 1.7 Mode de paiement : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

## 1.8 Conditions de qualification, capacité et réputation du soumissionnaire : voir le pré-cahier des charges des soumissionnaires.

## 1.9 Acceptation ou non de l'offre de consortium : le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires stipule qu'en cas d'acceptation de l'offre de consortium, outre les exigences du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires, les dispositions suivantes doivent être respectées :

## (1) Toutes les parties du consortium signent un accord de consortium conformément au format fourni dans les documents de passation de marché, spécifiant le chef de file du consortium et les droits et obligations de chaque partie ;

## (2) Dans le cas d'un consortium formé par des unités de la même profession, le niveau de qualification est déterminé en fonction de l'unité ayant le niveau de qualification le moins élevé ;

## (3) Chaque partie du consortium n'est pas autorisée à faire des offres en son nom propre dans le cadre de ce projet de passation de marché, ni à participer à d'autres consortiums.

## 1.10 Visite du site

## 1.10.1 S'il est stipulé dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires qu'un site d'embarquement doit être organisé, l'Acheteur organise une visite du site du projet à l'intention des soumissionnaires à la date et au lieu stipulés dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires.

## 1.10.2 Les soumissionnaires prennent à leur charge les dépenses engagées pour l'inspection du site.

## 1.10.3 Le soumissionnaire est responsable de toute blessure ou décès de personnes et de tout dommage matériel survenant lors de la visite du site, sauf pour des raisons imputables à l'acheteur.

## 1.10.4 Le site et l'environnement présenté par l'acheteur lors de la visite du site sont destinés à servir de référence au soumissionnaire pour la préparation du document de réponse, et l'acheteur n'est pas responsable du jugement et de la prise de décision du soumissionnaire à cet égard.

## 2) Composition du document d'appel d'offres

## Le document d'appel d'offres sert à clarifier la portée du marché, à présenter la procédure de base de l'appel d'offres et à fournir les conditions contractuelles correspondantes, dont les grandes lignes sont présentées dans le catalogue.

## Les soumissionnaires doivent lire attentivement toutes les instructions, formulaires, clauses, exigences techniques et autres informations contenues dans le document d'appel d'offres. Si un soumissionnaire ne soumet pas toutes les informations requises par le document d'appel d'offres, ou soumet des informations qui ne répondent pas substantiellement au document d'appel d'offres à tous égards, entraînant le rejet de son offre, le soumissionnaire en portera la responsabilité.

3. description de l'accréditation

3.1 Comité d'évaluation

Le panel d'évaluation est composé de l'acheteur et des experts professionnels concernés par le projet.

3.2 Principes d'évaluation

3.2.1 L'évaluation suivra les principes d'équité, d'impartialité, de science et de méritocratie dans l'évaluation des documents de réponse de tous les répondants.

3.2.2 L'évaluation sera menée conformément aux exigences, conditions et facteurs d'évaluation spécifiés dans les documents de l'appel d'offres.

3.2.3 Les documents de réponse doivent répondre de manière substantielle aux exigences des documents du RFQ sans différences ou réserves significatives. Si un soumissionnaire a des objections ou des réserves à l'égard de certains termes, conditions et dispositions du document d'appel d'offres, il doit en indiquer clairement les raisons et les propositions correspondantes, qui seront évaluées par l'équipe d'évaluation en fonction de leur degré de vraisemblance.

3.3 Évaluation des clarifications

3.3.1 L'équipe d'évaluation marque et enregistre spécialement les points des documents de réponse qui ne répondent pas aux exigences des documents de l'appel d'offres, ou qui ne sont pas clairs ou ambigus, et rassemble les questions qui doivent être clarifiées par les répondants.

3.3.2 Le panel d'évaluation peut demander au répondant de clarifier le contenu du document de réponse dont le sens n'est pas clair ou qui est incohérent ou qui contient une erreur d'écriture évidente. Le soumissionnaire signe/estampille la réponse écrite et la télécharge via la plateforme de passation de marchés.

3.3.3 Le document de clarification est valable en tant que document complémentaire au document de réponse. Les soumissionnaires ne doivent pas aller au-delà de la portée du document original de l'appel d'offres ou apporter des modifications substantielles au contenu du document de réponse original.

3.3.4 Le panel d'évaluation n'acceptera pas de clarifications non sollicitées de la part du soumissionnaire.

3.4 Méthode d'évaluation

3.4.1 Examen du devis : le devis de chaque document de réponse valide sera examiné de manière arithmétique conformément aux principes d'amendement stipulés dans le document d'appel d'offres, et le prix d'évaluation modifié sera déterminé.

3.4.2 Analyse des principaux facteurs de prix unitaires : analyse du prix unitaire dans l'offre de chaque document de réponse valide, vérification de l'absence de prix unitaires manifestement déraisonnables ; vérification de l'absence d'erreurs manifestes dans les principaux facteurs de prix unitaires.

3.4.3 Le comité d'évaluation adoptera la méthode du prix évalué le plus bas sur la base des documents fournis dans les exigences de qualification du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires et des dispositions du chapitre 4 sur la composition des documents de réponse, c'est-à-dire que, sur la base d'un examen complet des qualifications techniques et commerciales, le comité d'évaluation déterminera le classement des prix évalués dans l'ordre du plus bas au plus élevé, le prix évalué le plus bas étant le candidat préféré, et le deuxième plus bas étant le candidat alternatif.

3.4.4 Le projet n'est pas nécessairement attribué au soumissionnaire le moins disant, et il n'est pas responsable de l'interprétation des résultats de l'appel d'offres ; l'offre la plus basse n'est pas une garantie d'attribution du contrat.

3.5评审表

| 条款号 numéro de série |  | 评审因素Facteurs d'évaluation | 评审标准 Critères d'évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 Critères d'évaluation formels | 响应人名称 Nom du demandeur | 与营业执照、资质证书一致 Cohérence avec la licence d'exploitation et le certificat de qualification |
|  |  | 响应函签字盖章 Signature et cachet de la déclaration | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 Signé ou tamponné par le représentant légal ou son mandataire. |
|  |  | 响应文件格式 Format du document de réponse | 符合第四章“响应文件格式”的规定 Respect des dispositions du chapitre IV, « Format des documents de réponse ». |
|  |  | 报价唯一 Citation Unique | 只能有一个有效报价 Il ne peut y avoir qu'une seule offre valable |
| 1.1.2 | 串标审查Examen des appels d'offres collusoires | 不同响应人的响应文件是否由同一单位或者个人编制 Les documents de réponse ont-ils été préparés par la même entité ou personne pour chaque répondant | 评审组审核电子版响应文件的编辑作者是否为特定的同一个人，机器自动赋予的通用名称除外。 L'équipe d'évaluation vérifie si l'auteur éditorial du document de réponse électronique est la même personne de manière spécifique, à l'exception des noms génériques attribués automatiquement par la machine. |
|  |  | 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜 Différents intervenants confient à la même unité ou au même individu le soin de traiter les questions relatives à l'intervention | 由采购项目经理在网上查询不同响应人购买响应文件的联系人是否相同、联系电话是否为相同，邮箱是否相同。与其它响应人响应文件上传IP地址是否相同Le gestionnaire du projet de passation de marchés vérifiera en ligne si la personne de contact pour l'achat des documents de réponse auprès des différents soumissionnaires est la même, si le numéro de téléphone de contact est le même et si l'adresse électronique est la même. si l'adresse IP pour le téléchargement des documents de réponse avec d'autres soumissionnaires est la même. |
|  |  | 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人 | 审查项目组织机构管理人员是否有成员为同一人。 Vérifier si l'un des responsables de l'organisation du projet appartient à la même personne. |
|  |  | 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异 Les documents de réponse des différents répondants sont inhabituellement cohérents ou les citations de réponse sont régulièrement différentes. | 对各响应人的技术、商务、报价文件的一致性进行审查，文字、标点符号、页码等是否呈规律性一致，错误是否呈规律性一致。 La cohérence des documents techniques, commerciaux et de cotation de chaque répondant est examinée pour vérifier la régularité du texte, de la ponctuation et de la numérotation des pages, ainsi que la régularité des erreurs. |
|  |  | 不同响应人的响应文件相互混装 Mélange de documents de réponse provenant de différents répondants | 查询上传的响应文件电子版是否混装 Demander si la version électronique téléchargée du document de réponse est mixte ou non |
|  |  | 串通响应等违法行为评审条件 Conditions d'évaluation des réponses collusoires et autres infractions | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为响应人串通投标： 1.不同响应人使用相同IP地址上传响应文件； 2.不同响应人购买响应文件人员姓名或联系方式相同。 Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et les adjudications de l'État et les règlements d'application de la loi sur les appels d'offres et les adjudications, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres collusoires si les circonstances suivantes se produisent : 1. différents soumissionnaires utilisent la même adresse IP pour télécharger les documents de réponse 2. différents soumissionnaires achètent des documents de réponse avec le même nom ou les mêmes coordonnées. |
|  |  | 无效响应条件 Conditions de réponse non valides | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为无效投标： 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应或者未划分标段的同一采购项目响应。单位负责人是指法定代表人。 Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et des règlements d'application de la loi sur les appels d'offres, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres non valables dans les cas suivants : Le responsable de l'unité est la même personne ou des unités différentes ayant des relations de contrôle ou de gestion ne peuvent pas participer à la réponse à un même projet ou à la réponse à un même projet de passation de marchés qui n'a pas été divisé en segments d'appel d'offres. Le responsable de l'unité est le représentant légal. |
| 1.1.3 | 资格评审标准 Critères d'éligibilité | 营业执照 licence d'exploitation | 具备有效的营业执照 Disposer d'une licence d'exploitation en cours de validité |
|  |  | 资质要求Exigences de qualification | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8. |
|  |  | 总负责人 personne responsable | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8. |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8. |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8. |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8. |
|  |  | 联合体响应人 Consortium Répondant | 符合第一章“响应人须知”第1.9项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.9. |
|  |  | 响应人不得存在的情形 Circonstances qui ne doivent pas exister pour le défendeur | 符合询价文件规定 Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres |
| 1.1.4 | 响应性评审标准 Critères d'évaluation de la réactivité | 响应报价 Répondre aux offres | 符合询价文件规定 Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres |
|  |  | 响应内容 Contenu de la réponse | 符合第一章“响应人须知”第1.3项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.3. |
|  |  | 服务期限 Durée du service | 符合第一章“响应人须知”第1.4项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.4. |
|  |  | 质量标准 norme de qualité | 符合第一章“响应人须知”第1.5项规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.5. |
|  |  | 报价有效期 Période de validité du devis | 符合第一章“响应人须知”规定 Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux répondants ». |
|  |  | 人员要求 Besoins en personnel | 符合第二章“委托人要求”规定 Respect des dispositions du chapitre II, « Exigences applicables aux donneurs d'ordre ». |
|  |  | 服务所需设备、材料或所需检测仪器设备 Équipements, matériaux ou instruments d'essai et équipements requis pour le service | 符合第二章“委托人要求”规定 Respect des dispositions du chapitre II, « Exigences applicables aux donneurs d'ordre ». |
|  |  | 权利义务 droits et obligations | 符合第三章“合同条款”规定 Conformité avec le chapitre Ⅲ, « Conditions du contrat » |
|  |  | 服务大纲 Aperçu des services | 符合第二章“委托人要求”中的实质性要求和条件 Conformité aux exigences de fond et aux conditions du chapitre II, « Exigences pour les donneurs d'ordre ». |
|  |  | …… | …… |

## 4.合同签订

评审小组完成询价采购情况的书面报告，经相应管理机构批准后，由采购机构通过采购平台向成交供应商发出成交通知。成交通知作为合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

成交通知发出后，成交供应商放弃成交项目的，依据铝电公司供应商管理办法处理。

# signature du contrat

# Une fois que le groupe d'évaluation a rédigé un rapport écrit sur l'état d'avancement de la passation de l'appel d'offres et que l'organe directeur correspondant a donné son approbation, l'organisation adjudicatrice envoie un avis de transaction au fournisseur retenu par l'intermédiaire de la plateforme de passation de marchés. En tant que partie intégrante du contrat, l'avis de transaction est juridiquement contraignant pour l'acheteur et le fournisseur retenu.

# Si le fournisseur retenu abandonne le projet après l'émission de l'avis de transaction, il sera traité conformément aux mesures de gestion des fournisseurs de la société Aluminium & Electricity Compan

# 发包人要求

Chapitre II - Exigences principales

一、服务要求Exigences en matière de service

1. 项目概况Vue d'ensemble du projet

几内亚维嘉港口股份有限公司现场码头配置一条皮带机，皮带型号ST1000上胶+下胶8+（4）+6。

- Sur le site du terminal de la Société Portuaire de Viga de Guinée SA est installé un convoyeur à bande. La référence de la bande est ST1000, avec une composition de caoutchouc supérieur de 8 mm, inférieur de 6 mm, et une carcasse de 4 plis.

- 服务范围及内容Portée et contenu des services

拆解损坏皮带、安装新皮带，调试设备至正常运行状态，损伤皮带长度约17米，完成两个接头硫化及接头制作所需的人员、工具等。

Il est impératif de :Démanteler la courroie avariée (d'environ 17 mètres) et installer une courroie neuve.Vulcaniser deux (2) épissures.Régler et mettre en service l'équipement jusqu'à son rétablissement en état de fonctionnement normal.L'ensemble de la main-d'œuvre qualifiée et des outillages spécialisés nécessaires à l'exécution complète de ces travaux est à la charge de l'opérateur.

3.服务依据Base de service

双方签订的服务合同Contrats de service signés par les deux parties

- 服务人员要求Exigences relatives au personnel de service

服务人的组织机构中应包含实施本项目所必需的各类专业技术人员，其中包括但不限于项目总负责人和现场皮带维修专业人员。上述人员应熟悉委托人行业的管理运作特点，对皮带维修技术和工作有较深刻的理解，能够准确把握委托人需求，能对其职责范围内遇到的问题提出完整的解决思路和解决方案。

服务人应采取有效措施保证核心成员的稳定，核心成员不应在实施过程中离开项目；未经委托人同意，服务人在本项目服务期间不允许随意更换现场主要技术人员，但对于委托人不满意的项目服务成员，服务人必须无条件按照实际工作要求进行更换。

La structure organisationnelle du prestataire de services doit comprendre tous les types de personnel professionnel et technique nécessaires à la mise en œuvre du projet, y compris, mais sans s'y limiter, le directeur général du projet et les professionnels de l'entretien des courroies sur site. Le personnel susmentionné doit être familiarisé avec les caractéristiques de gestion et d'exploitation de l'industrie du client, avoir une compréhension approfondie de la technologie et du travail d'entretien des bandes, être capable de saisir avec précision les besoins du client, avoir au moins un an d'expérience professionnelle dans des projets similaires, et être capable de proposer une solution complète aux problèmes rencontrés dans le cadre de ses fonctions et de fournir des solutions aux idées et aux solutions.

Le prestataire de services doit prendre des mesures efficaces pour assurer la stabilité des membres principaux, et ceux-ci ne doivent pas quitter le projet pendant le processus de mise en œuvre ; sans le consentement du donneur d'ordre, le prestataire de services n'est pas autorisé à remplacer arbitrairement le personnel technique principal sur place pendant la période de service du projet ; toutefois, pour les membres du service du projet qui ne sont pas satisfaits du donneur d'ordre, le prestataire de services doit les remplacer inconditionnellement conformément aux exigences de travail réelles.

二、服务技术标准和要求Normes et exigences techniques pour les services

1. 任何文件、完成的项目工程、提供的设备、完成的服务应能最低限度遵守中国（对进口设备而言，则为国际）现行认可的规范、技术标准的规定。如果在合同签署后，国内的规范、技术标准或规定作了重大修改或颁行新的国家标准，则应遵守新的规定。

Tous les documents, les travaux réalisés dans le cadre du projet, l'équipement fourni et les services fournis doivent au minimum être conformes aux dispositions des normes, standards techniques et réglementations actuellement reconnus en Chine (ou, dans le cas d'un équipement importé, à l'échelle internationale). Si, après la signature du contrat, les normes, les standards techniques ou les réglementations nationales sont modifiés de manière significative ou si de nouvelles normes nationales sont publiées, les nouvelles réglementations doivent être respectées.

应遵守的主要技术规范、标准如下，但不限于这些规范、标准。

Les principales spécifications techniques et normes à respecter sont les suivantes, sans toutefois s'y limiter.

GB/T 28267.4-1715 《钢丝绳芯输送带 第4部分：带的硫化接头》

GB/T 28267.4-1715 Steel cord core conveyor belt Part

以上相关标准和规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

En cas d'incohérence dans le contenu des normes et codes pertinents susmentionnés, ceux-ci sont utilisés dans l'ordre de priorité suivant :

- 国家标准、规范Normes internationales

- 国际标准、规范  Normes internationales

- 部颁标准、规范 Normes ministérielles

- 行业标准、规范 Normes de l'industrie

- 地方标准、规范 Normes locales

- 企业标准、规范 Normes d'entreprise

- 制造商使用的标准、规范 Normes et codes utilisés par les fabricants

当规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

En cas de conflit entre la spécification et les exigences de la présente spécification technique, c'est l'exigence la plus stricte qui s'applique.

三、委托人提供的设备、设施 Matériel et installations fournis par le donneur d'ordre

委托人负责协调向服务人提供下列设备、设施：

Le commissaire est chargé de coordonner la fourniture des équipements et installations suivants au prestataire de services :

负责协调安排现场所需起重设备。

Responsable de la coordination de la mise en place des équipements de levage nécessaires sur le site.

四、承包方式

包工不包料，皮带维修所需的材料由委托人提供。合同为固定总价合同，合同款以美元支付。

1.合同价格应包括工程场内运输、施工、安装、竣工验收和维护而发生的各项应有费用，其中包括直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、规费、税金、现行费用中的其它费用、安全措施费、大型机具进出场费、现场安全、文明施工费用、二次搬运费、投保保险（包括第三者责任险，甲方要求承包商投保的其他险种）、政策性调整、物价变动和合同规定的其他所有风险、责任、不可预见费等费税，以及为完成本工程所需的或可能产生的全部费用。

Mode contractuel : La main-d'œuvre seulement (les matériaux sont fournis par le maître d'ouvrage).

Prix et Paiement : Le contrat est rémunéré sur la base d'un prix unitaire forfaitaire et constitue un contrat à prix forfaitaire (forfait). Le paiement s'effectuera en dollars américains (USD).

Composition du Prix : Il est convenu que le prix forfaitaire inclut tous les coûts, taxes et frais inhérents à la réalisation des travaux, tels que le transport sur site, la construction, l'installation, la réception des travaux et la maintenance. Sont notamment inclus, sans s'y limiter : les coûts directs et indirects, les ajustements de prix stipulés, les bénéfices, les frais et taxes réglementaires, les autres frais courants, les mesures de sécurité, la mobilisation/démobilisation des gros engins, la sécurité et la propreté du chantier, le transport secondaire, les assurances (y compris la responsabilité civile tierce et autres polices exigées par le maître d'ouvrage), les ajustements politiques, les fluctuations des prix, tous les risques, responsabilités, imprévus spécifiés au contrat, ainsi que toute autre dépense nécessaire ou susceptible d'être engagée pour l'achèvement des travaux.

2.付款条件

竣工验收后付款至合同总额97%，预留合同总额的3%作为质保金；6个月质保期满验收合格后支付3%质保金。

Paiement et Garantie de Bon Fonctionnement (GBF)

Le paiement sera effectué à hauteur de 97% du montant total du contrat après la réception finale des travaux.

Les 3% restants sont retenus à titre de garantie de bon fonctionnement (GBF) d'une durée de six (6) mois.

Cette retenue de garantie sera libérée après l'expiration de cette période de six (6) mois et sur présentation d'un procès-verbal de levée de réserves favorable.

五、工期要求 Durée d’exécution

合同签订生效后 5 天内完成皮带维修工作。总工期 5 天。

Les travaux de réparation de la courroie devront être achevés dans un délai de cinq (5) jours calendaires à compter de la date de prise d'effet du contrat. La durée totale allouée au projet est de cinq (5) jours calendaires.本项目的全部工作任务应在合同签订后的 5 天内完成并通过验收。逾期一天考核总合同款的10%。

Tous les travaux relatifs à ce projet doivent être achevés et acceptés dans les 5 jours suivant la signature du contrat.10 % du montant total du contrat sera évalué un jour après la date limite.

六、安全文明施工要求 Sécurité sur le Chantier

安全管理是工程施工的关键，施工前及施工中都要加强安全教育，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，严防安全事故的发生。详见合同附件《安全协议》。

La gestion de la sécurité reste un impératif critique pour l'exécution des travaux. Une sensibilisation et une formation accrues à la sécurité doivent être dispensées avant et pendant la phase de construction. Le principe « La Sécurité d'abord, la Prévention comme priorité, maîtrisée par une Approche Intégrée » doit être fermement ancré dans les esprits, afin de prévenir strictement tout accident.

七、委托人的其他要求Autres Exigences du Maître d'Ouvrage

服务人在项目实施过程中应对可能影响项目质量、效果、进度的重大问题应及时向委托人汇报。

Le prestataire de services informe rapidement le client des problèmes majeurs susceptibles d'affecter la qualité, l'efficacité et l'avancement du projet au cours de sa mise en œuvre.

质量管理：服务人应严格按照ISO9001质量管理体系要求进行项目的质量控制，着重加强下面几方面工作：岗位责任制、复核与审查、文档管理与控制、分阶段实施及成果检查等。

Gestion de la qualité : le prestataire de services doit assurer le contrôle de la qualité du projet dans le strict respect des exigences du système de gestion de la qualité ISO9001, en mettant l'accent sur le renforcement des aspects suivants : système de responsabilité professionnelle, révision et examen, gestion et contrôle des documents, mise en œuvre progressive et vérification des résultats.

服务人应提出在用户现场实施服务期间进行现场技术服务的具体工作内容，相关人员在现场除了应解答和解决由委托人提出的合同范围内的问题外，还应详细解答有关系统性能及运行注意事项等方面的问题。

Le prestataire de services propose le contenu spécifique du travail des services techniques sur site pendant la mise en œuvre des services sur le site de l'utilisateur, et le personnel concerné sur le site, en plus de répondre et de résoudre les problèmes dans le cadre du contrat soulevés par le client, fournit également des réponses détaillées aux questions concernant la performance du système et le fonctionnement des précautions et ainsi de suite.

现场服务所需的全部费用，包括服务人在合同签订后派往现场技术服务人员的一切费用均包含在合同总价中。

Tous les coûts requis pour les services sur site, y compris tous les coûts liés à l'envoi du personnel du service technique du prestataire de services sur le site après la signature du contrat, sont inclus dans le prix total du contrat.

本项目的服务地点为： 几内亚共和国博法省百莱市维嘉港口区域 ，委托单位为 几内亚维嘉港口股份有限公司 。

Le projet est situé dans le port de Vega, Baille, Bofa, Guinée, et le client est le Port de Guinée Vega SAS.

服务人应根据委托人的要求提供现场技术支持与售后服务。服务人必须承诺至少提供质保期内的技术支持与售后服务，并在应答时应详细阐述技术支持与售后服务的内容和范围。

Le prestataire de services doit fournir une assistance technique sur site et un service après-vente conformément aux exigences du client. Le prestataire de services doit s'engager à fournir une assistance technique et un service après-vente au moins pendant la période de garantie, et doit préciser le contenu et l'étendue de l'assistance technique et du service après-vente lorsqu'il répond.

技术支持与售后服务的全部费用包含在合同总价中。

Le coût total de l'assistance technique et du service après-vente est inclus dans le prix total du contrat.

# 第三章 合同

几内亚维嘉港口股份有限公司

1号皮带维修项目合同

Contrat pour le Projet de Réparation de la Courroie N°1
Société Portuaire de Viga de Guinée S.A.

合同编号：

Numéro de contrat :

本协议由几内亚维嘉港口股份有限公司（以下简称“甲方”）与  （以下简称“乙方”）商定达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

(ci-après dénommée « partie A ») et (ci-après dénommée « partie B ») ont convenu de conclure le présent contrat dans un but de respect mutuel.

1.合同适用的法律 Loi applicable au contrat

适用于合同文件的法律为中华人民共和国国家的法律、法规及合同条件约定的部门规章或项目所在地的地方性法规。

Les lois applicables aux documents contractuels sont les lois et règlements de l'État de la République populaire de Chine et les règlements départementaux convenus dans les conditions du contrat ou les règlements locaux du site du projet.

2.合同使用的语言 Langue du contrat

合同文件应使用中法语书写、解释和说明。

Les documents contractuels sont rédigés, interprétés et expliqués en chinois.

3.工作范围及其内容 Le champ d'application et son contenu

见第二章委托人要求。Voir le chapitre 2, Exigences principales.

4. 质量验收 Qualité du service Acceptation

乙方完成皮带接头硫化，检查接头无气泡、开裂等质量问题。经甲方组织空载和重载试车，皮带无跑偏情况，验收通过。

La Partie B doit avoir réalisé la vulcanisation des épissures de la courroie. Celles-ci seront inspectées et ne devront présenter aucun défaut tel que bulles d'air ou fissures. La réception sera prononcée après que la Partie A aura organisé et validé les essais à vide et en charge, confirmant l'absence de tout déport de la courroie.

5.工期及履约保证金 Délai et Garantie de Bonne Exécution

期限：5天。无履约保证金。

Durée : 5 jours. Pas de garantie de bonne fin.

6. 合同价款及支付 Prix du contrat et paiement

6.1合同价款： Prix du contrat :

固定总价方式，其合同总价款为   美金，大写：     （不含增值税）。

L'offre de services se présente sous la forme d'un prix forfaitaire fixe, et le prix total du contrat est de USD, capitalisé : (hors TVA).

6.2费用包括人工费（包括人员工资、加班费、办公费、差旅费、通讯费、现场补贴、保险、水电费、交通费等）、备件及材料费、机械费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、食宿、风险费以及技术规范包含全部内容等。

Le coût du service comprend le coût de la main-d'œuvre (y compris le salaire du personnel, les heures supplémentaires, les frais de bureau, les frais de déplacement, les frais de communication, les subventions sur place, les assurances, les frais d'eau et d'électricité, les frais de circulation, etc.), les pièces détachées et les matériaux, le coût des machines, les frais de gestion, les bénéfices, les impôts, les frais de construction liés à la sécurité et à la civilisation, l'hébergement, les frais de gestion des risques et les spécifications techniques, y compris tous les contenus.

6.3合同款支付：Paiements contractuels :

服务结束经甲方验收合格后支付合同款项97%，付款前乙方需提供符合甲方要求的有效发票。质保期为服务完毕验收合格后满6个月，质保期满经验收合格，支付剩余3%质保金。

Après la fin de l'acceptation du service par la partie A, 97% du montant du contrat sera payé, avant le paiement, la partie B doit fournir une facture de TVA conforme au système fiscal national, la période de garantie est de 6 mois après l'achèvement de l'acceptation du service, après l'achèvement de la période de garantie et l'acceptation, les 3% restants du dépôt de garantie seront payés.

7.甲方责任和义务 Responsabilités et obligations de la partie A

7.1监督和检查乙方进行的检修工作。

Superviser et inspecter les travaux de révision effectués par vos soins.

7.2 有权要求乙方对没有相应资质或不符合条件的检修人员予以撤换。

avoir le droit d'exiger de la partie B qu'elle retire le personnel d'entretien qui n'a pas les qualifications appropriées ou qui ne remplit pas les conditions.

7.3 负责督促乙方履行合同义务，向乙方及时提供设备的运行及维护保养记录等。

Responsable de la supervision de la partie B pour qu'elle remplisse les obligations contractuelles, et de la fourniture à la partie B des dossiers d'exploitation et d'entretien de l'équipement en temps voulu.

7.4 及时向乙方支付检修服务费用。

Paiement en temps voulu des services de révision.

7.5 甲方有权检查和审查乙方对设备检修的有关的文件、资料、记录。

La partie A a le droit d'inspecter et d'examiner les documents, informations et dossiers de la partie B relatifs à la révision de l'équipement.

7.6 甲方负责本合同所需的各项规章制度和检修规程、检修文件包的审核、审定工作。

La partie A est responsable de l'examen et de la validation des règlements, des procédures de révision et des documents de révision requis pour le présent contrat.

7.7 甲方负责对设备检修过程的监督，并负责检修后的最终验收和签证。

La partie A est responsable de la supervision du processus de révision de l'équipement et de l'acceptation finale et du visa après la révision.

7.8 有权对乙方根据考核标准进行奖励和处罚。

Le droit de vous récompenser et de vous pénaliser en fonction des critères d'évaluation.

7.9 甲方有权检查乙方的管理工作。

La partie A a le droit d'inspecter la gestion de la partie B.

7.10 本合同中规定的其他权利和义务

Autres droits et obligations découlant du présent contrat.

- 乙方的责任和义务

Responsabilités et obligations de la partie B

乙方在本合同项下的义务包括：

Les obligations qui vous incombent en vertu du présent contrat sont les suivantes :

乙方应于合同签订后，服从甲方安排，专业技术人员提前进驻现场，对检修范围内的设备状况进行摸底

La Partie B est tenue, après la signature du contrat, de se conformer aux dispositions de la Partie A en déployant sur site son personnel technique qualifié, et ce, de manière anticipée. L'objectif de cette mobilisation est d'effectuer un état des lieux et d'évaluer l'état des équipements couverts par le périmètre de la révision.

乙方必须遵守甲方的管理制度、程序文件、管理标准等，接受甲方的监督检查确认，服从甲方管理。

La partie B doit se conformer au système de gestion, aux documents de procédure, aux normes de gestion, etc. de la partie A, accepter la supervision et la confirmation d'inspection de la partie A et obéir à la gestion de la partie A.

乙方必须储备足够的人员和装备以确保服务工期，如因乙方准备不足，造成工期延误，乙方对此造成的损失负全责。

La partie B doit réserver suffisamment de personnel et d'équipement pour assurer la période de service. Si la préparation de la partie B est insuffisante, ce qui entraîne un retard, la partie B est entièrement responsable de la perte causée par cette situation.

乙方应向其员工发放劳动保护用品，提高员工劳动保护意识，对员工进行岗前及安全技术培训，杜绝没有相应资质或不符合条件的检修人员上岗，保护周边环境。

La partie B distribue des articles sur la protection du travail à ses employés, les sensibilise à la protection du travail, organise à leur intention des formations préalables à l'emploi et sur les techniques de sécurité, et élimine le recours à du personnel sans qualifications appropriées ou inéligible pour l'emploi, de manière à protéger le milieu environnant.

管理与维护甲方提供乙方使用的设施和设备，如因乙方原因造成损坏的，乙方应负责修复；不能修复的，乙方应给予赔偿。

Gestion et entretien des installations et équipements fournis par la partie A pour l'usage de la partie B. La partie B est responsable de la réparation de tout dommage causé par la partie B ; si le dommage ne peut être réparé, la partie B doit verser une indemnité.

负责甲方所提供的仪器、仪表、工器具的保管。

Responsable de la garde et de l'entretien des instruments, des compteurs et des outils de travail fournis par la partie A.

乙方应全面负责检修过程中的环境保护、卫生、劳动保护等的管理工作。

La partie B est entièrement responsable de la gestion de la protection de l'environnement, de l'hygiène et de la protection de la main-d'œuvre pendant le processus de révision.

乙方应承担由于乙方对设备拆检引起的一切责任。

La partie B assume toutes les responsabilités découlant du démontage et de l'inspection de l'équipement par la partie B.

由于乙方的原因而带来的任何索赔、责任、损失和费用由乙方负责。

Vous êtes responsable de toute réclamation, responsabilité, perte et dépense découlant de votre cause.

执行指令 exécuter une commande

乙方应严格按合同规定执行，达到有关质量标准。乙方应严格遵守与执行甲方就本合同服务的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。乙方应只接受甲方的指令。

La partie B s'engage à respecter strictement les dispositions du contrat et à se conformer aux normes de qualité applicables. La partie B observera et exécutera strictement les instructions que nous lui donnerons pour tout ce qui concerne les services prévus par le présent contrat, que ces instructions soient ou non mentionnées dans le contrat. La partie B n'acceptera que les instructions de la partie A.

保证和担保 Garanties

乙方保证并担保其工作中自购的所有设备、工器具及材料没有工艺或材料缺陷；而且工作中没有因错误或疏忽而产生的缺陷和不足。如果在合同期内甲方以书面形式通知乙方所发现的合同项下的任何缺陷或不足。

La partie B garantit que tous les équipements, outils de travail et matériaux qu'elle a achetés pour son propre usage dans le cadre des travaux sont exempts de défauts de fabrication ou de matériaux, et que les travaux sont exempts de défauts et de lacunes résultant d'une erreur ou d'une négligence. Si, pendant la durée du contrat, nous vous informons par écrit d'un défaut ou d'une lacune découvert par vous dans le cadre du contrat, vous devez :

自费重新进行合同项下的任何服务或其他工作来纠正项目的任何错误、疏忽、缺陷或不足；

Réaliser à nouveau, à ses propres frais, tous les services ou autres travaux prévus par le contrat afin de corriger les erreurs, omissions, défauts ou insuffisances du projet ;

如果因乙方设备或材料的缺陷，应按规定修理或更换，但是，如果乙方对该错误、疏忽、缺陷或不足负有责任，则乙方应负责重新再做或予以更换，直到纠正完成为止。甲方在发现这些缺陷后应尽快通知乙方。

Si un défaut de l'équipement ou du matériel de la partie B est dû à un vice, il sera réparé ou remplacé selon les besoins, mais si la partie B est responsable de l'erreur, de l'omission, du vice ou de la déficience, elle sera tenue de le refaire ou de le remplacer jusqu'à ce que la correction soit complète. La partie A notifie ces défauts à la partie B dès que possible après leur découverte.

8. 安全管理 gestion de la sécurité

见附件《安全管理协议》  Voir l'annexe « Protocole de Sécurité »

9. 考核 vérifier

逾期一天考核总合同款的10%。

En cas de retard, le Contractant est soumis à une pénalité de 10% du montant total du contrat par jour de dépassement du délai.

10. 分包与转让 Sous-traitance et transferts

10.1 合同的转让 Cession de contrats

乙方不得将合同全部或部分转让，否则，甲方有权随时解除本合同。

La partie B ne doit pas céder le contrat en tout ou en partie, faute de quoi la partie A a le droit de résilier le contrat à tout moment.

10.2 分包 sous-traitance

乙方承担的所有检修工作必须自己完成，未得到甲方的同意，禁止分包和转包。任何有关甲方的同意，不应免除乙方根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。如果乙方擅自分包，除不能得到应付款外，还要承担违约责任。

Tous les travaux de révision que vous entreprenez doivent être effectués par vous-même et la sous-traitance et la sous-sous-traitance sont interdites sans notre consentement. Tout consentement donné par nous ne vous libère d'aucune responsabilité ou obligation en vertu du contrat. En cas de sous-traitance non autorisée, la partie B sera responsable de la rupture du contrat, en plus de ne pas être payée du montant dû.

11. 保密 garder qqch. confidentiel

在招投标、合同签订及合同履行过程中，双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料、文件及图纸擅自修改或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

Au cours du processus d'appel d'offres, de la signature et de l'exécution du contrat, les deux parties doivent protéger leurs droits de propriété intellectuelle respectifs et, sans le consentement de l'autre partie, aucune des parties ne doit modifier ou transférer à un tiers ou utiliser les informations, documents et dessins de l'autre partie pour des projets autres que ceux prévus par le présent contrat. Si l'une des situations susmentionnées se produit, la partie fuyante supportera toutes les conséquences qui en découlent et sera tenue de verser des indemnités.

12. 不可抗力 il n'y a rien à faire

12.1  不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及自然灾害。

La force majeure comprend la guerre, les troubles, la chute d'objets aériens ou d'autres explosions, les incendies et les catastrophes naturelles qui ne relèvent pas de la responsabilité de la partie A ou de la partie B.
    12.2  不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方。不可抗力事件结束后48小时内，乙方须向甲方通报受损情况，并提出可能顺延的工期。顺延工期双方另行签订补充协议。

La partie B notifie la partie A immédiatement après l'événement de force majeure. Dans les 48 heures suivant l'événement de force majeure, la partie B informe la partie A des dommages et propose une éventuelle prolongation de la période de construction. Les parties signent un accord complémentaire séparé sur la prolongation de la période de travail.
    12.3  因不可抗力造成的人身伤害、财产损失，各自承担。

Les dommages corporels et matériels causés par la force majeure sont à la charge de chacun.

12.4  乙方因迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除乙方的责任。

La survenance d'un cas de force majeure après le retard de la partie B dans l'exécution du contrat n'exonère pas la partie B de sa responsabilité.

13. 合同的变更和解除 Modification et annulation des contrats

13.1  甲方和乙方协商一致，可以变更和解除合同；

Les parties A et B peuvent modifier et annuler le contrat par consensus ;
   13.2  任何一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方并承担约定的违约责任。

Lorsque l'une des parties demande à modifier ou à résilier le contrat, elle en informe l'autre partie par écrit un mois à l'avance et assume la responsabilité convenue en cas de rupture du contrat.
   13.3  变更或解除合同有争议的，按合同第19条约定处理；

En cas de litige sur la modification ou la résiliation du contrat, celui-ci est traité conformément aux dispositions de l'article 19 du contrat ;
    13.4  由于不可抗力因素，致使合同无法履行的，经甲方与乙方协商—致，可解除合同。

Si le contrat ne peut être exécuté en raison de facteurs de force majeure, la partie A et la partie B peuvent résilier le contrat après consultation et accord.
    13.5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

Si le contrat ne peut être exécuté pour des raisons de force majeure, les parties négocient rapidement une solution.

14. 违约责任 Défaut de paiement

14.1 甲方违约  Défaut de la partie A

14.1.1 在本合同规定的应当付款的时间期满后，如果甲方拖欠按本合同的规定到期应支付乙方的款额，且在到期日28天内仍未作出付款，该被拖欠的款额将按银行同期活期付款利率累计利息。

Si, après l'expiration de la période pour laquelle le paiement est dû en vertu du présent contrat, nous sommes en retard dans le paiement du montant qui vous est dû en vertu du présent contrat et que nous n'avons pas effectué le paiement dans les 28 jours suivant la date d'échéance, des intérêts courront sur ces arriérés au taux d'appel de la banque pour la même période.

14.1.2甲方未按期付款，暂停或终止合同

Suspension ou résiliation du contrat pour défaut de paiement de la partie A à la date prévue

如果甲方意识到其无法在某笔付款到期日向乙方支付该款项，甲方应提前通知乙方。

a) Si nous nous rendons compte que nous ne serons pas en mesure d'effectuer un paiement à la date prévue, nous vous en informerons à l'avance.

b) 如果甲方未能向乙方支付本合同下任何到期无争议款项，且这种情况在乙方向甲方发出书面通知后持续了三十（30）天，乙方可以向甲方发出事前通知，并在该通知发出三十（30）天后，要求甲方支付该笔金额另加逾期利息。如果此类不付款情况再持续二十八（28）天，乙方可在向甲方发出终止通知，十四（14）天后终止本合同。

b) Si nous ne vous payons pas une somme non contestée due en vertu du présent contrat et que ce manquement persiste pendant une période de trente (30) jours après que vous nous avez notifié ce manquement par écrit, vous pouvez, moyennant une notification préalable et trente (30) jours après cette notification, exiger le paiement de cette somme, majorée des intérêts sur le montant en souffrance. Si le défaut de paiement se poursuit pendant vingt-huit (28) jours supplémentaires, vous pouvez résilier le présent contrat en nous adressant une notification de résiliation quatorze (14) jours plus tard.

c) 如果没有付款是由于存在实在的争议，则乙方无权终止本合同，而适用本合同第23款“合同争议的解决”.

c) Si le non-paiement est dû à l'existence d'un véritable litige, vous n'avez pas le droit de résilier le présent contrat et le paragraphe 23 « Règlement des litiges contractuels » du présent contrat s'applique.

14.1.3 乙方撤离设备 Matériel d'évacuation de la partie B

根据第14.1.2条“甲方违约”规定发出的终止通知满二十一（21）天之后。乙方应尽快从工作现场撤离。

Vingt-et-un (21) jours après l'expiration du préavis de résiliation donné en vertu de l'article 14.1.2 « Manquement de notre part ». Vous devez vous retirer du chantier dès que possible.

14.1.4 终止后的付款 Paiements postérieurs à la cessation d'activité

如果合同因第14.1.2条“甲方违约”而终止，则甲方应向乙方支付在合同终止之日以前乙方完成的全部合乎要求的服务费用，但甲方亦应有权要求乙方偿还在合同终止日之前，按合同规定可由甲方向乙方收回的任何金额。本款规定的任何应付金额，应由甲方和乙方协商后确定。

Si le contrat est résilié en vertu de l'article 14.1.2 « Défaut de notre part », nous vous paierons pour tous les services éligibles que vous aurez fournis avant la date de résiliation du contrat, mais nous aurons également le droit de vous rembourser tous les montants que nous pourrons recouvrer auprès de vous en vertu du contrat avant la date de résiliation. Tout montant payable en vertu du présent paragraphe sera déterminé par accord entre nous et vous.

14.2乙方违约 Défaillance de la partie B

如果乙方破产或者乙方违反了合同规定，则甲方有权随时单方解除本合同，在向乙方发出终止合同通知的10日后，可以将乙方驱逐出现场而拒绝向乙方支付任何款项，甲方可自行完成剩余项目，或雇佣其他乙方完成剩余工作。

Si la partie B devient insolvable ou si la partie B enfreint les dispositions du contrat, la partie A a le droit de résilier unilatéralement le présent contrat à tout moment et, 10 jours après avoir notifié la résiliation du contrat à la partie B, elle peut expulser la partie B du site sans refuser d'effectuer un quelconque paiement à la partie B, et la partie A peut achever les travaux restants par elle-même ou employer une autre partie B pour achever les travaux restants.

如果乙方有下列行为之一者，则甲方认为乙方严重违约，乙方应该也必须承担并赔偿由此给甲方带来的全部损失、费用、损害、伤害、债务、索赔、要求、诉讼和惩罚，同时甲方有权解除乙方的合同。

Si la partie B commet l'un des actes suivants, la partie B sera considérée comme ayant gravement rompu le contrat, et la partie B supportera et devra indemniser la partie B pour toutes les pertes, coûts, dommages, blessures, responsabilités, réclamations, demandes, actions et pénalités qui en découlent, et en même temps, la partie A aura le droit de résilier le contrat de la partie B.

14.2.1 未能按合同规定开始工作；

Absence de commencement des travaux conformément aux dispositions du contrat ;

14.2.2 停工三天以上（含三天）；

Arrêt de travail de plus de trois jours (y compris trois jours) ;

14.2.3 无视甲方事先的书面警告，超过三天仍一贯或公然忽视履行合同的责任而不采取措施；

Ignorer nos avertissements écrits préalables et ignorer de manière constante ou flagrante l'obligation d'exécuter le contrat pendant plus de trois jours sans prendre de mesures ;

14.2.4 因为乙方自己的原因，已无法继续履行合同或事实上已无法按本合同的要求完成合同项目下的工作，甲方将蒙受损失；

Nous subirons un préjudice si, pour des raisons qui vous sont propres, vous n'êtes plus en mesure de poursuivre l'exécution du contrat ou si vous n'êtes effectivement pas en mesure d'achever les travaux prévus par l'article du contrat, comme l'exige le présent contrat ;

14.2.5 现场检修人员多次违章，管理混乱，合同期限内事故频发而没有采取有效措施（多次的解释权归甲方）；

Le personnel de maintenance sur site a violé à plusieurs reprises les règles et règlements, la gestion est chaotique et des accidents se produisent fréquemment pendant la durée du contrat sans que des mesures efficaces soient prises (le droit d'interprétation est dévolu à la partie A à plusieurs reprises) ;

14.2.6 检修质量差，满足不了甲方的要求；

La qualité de l'inspection est médiocre et ne répond pas aux exigences de la Partie ;

14.2.7 人员素质达不到甲方的要求（包括外出喝酒闹事，不听劝阻的行为），一周内没有整改；

La qualité du personnel n'est pas à la hauteur de nos exigences (y compris les sorties pour boire et faire du grabuge, ne pas écouter le comportement), et n'a pas été corrigée dans la semaine ;

14.2.8 现场文明施工达不到甲方的要求，而不整改；

La construction civilisée sur le site ne répond pas aux exigences de la Partie et aucune rectification n'est apportée ;

14.2.9 乙方配置的人员、数量、资质达不到或不满足现场检修的需要。

Les effectifs, le nombre et les qualifications de la partie B ne répondent pas ou ne répondent pas aux besoins de la révision sur place.

14.2.10 乙方配置的工器具必须按照合同约定提供并满足现场检修的需要，如甲方认定乙方配置的工器具不满足现场检修的需要，乙方必须按甲方要求及时采购，满足现场要求。

L'équipement de travail de la partie B doit être fourni conformément au contrat et répondre aux besoins de la maintenance du site. Si la partie A détermine que l'équipement de travail de la partie B ne répond pas aux besoins de la maintenance du site, la partie B doit répondre aux exigences du site en temps voulu, conformément aux exigences de la partie A en matière de passation de marchés.

14.2.11 其他违反甲方各项管理制度、规定或双方合同指标的罚款金额按合同约定（合同没有约定的按甲方各项管理制度规定）执行。

Autres violations des divers systèmes de gestion de la partie A, des règlements ou des indicateurs contractuels des deux parties du montant des amendes conformément au contrat (le contrat n'est pas conforme aux dispositions des divers systèmes de gestion de la partie A) à mettre en œuvre.

14.2.12 乙方在未得到甲方的同意前将合同中任何部分或全部工作内容进行转包或分包。

La partie B sous-traite ou fait sous-traiter tout ou partie des travaux prévus par le contrat sans l'accord de la partie A.

14.2.13 由于乙方实际的错误、故意行为或过失，对本合同的违约所造成的或引起的财产损害或人员伤亡；

les dommages matériels ou corporels ou le décès causés par ou découlant de votre erreur réelle, de votre acte délibéré ou de votre négligence en rapport avec la violation du présent contrat ;

14.2.14 因乙方检修不当引起的设备损坏、铭牌出力降低，乙方应负责按本合同规定赔偿甲方的全部损失；

La partie B est tenue d'indemniser la partie A de toutes les pertes conformément aux dispositions du présent contrat si l'équipement est endommagé ou si la puissance nominale est réduite en raison d'un mauvais entretien de la part de la partie B ;

14.3  甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

La partie A ou la partie B est responsable de la rupture du contrat si elle viole les dispositions du contrat et cause des pertes.
    14.4  因乙方检修的质量问题造成乙方损失的，由乙方承担；给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方因此损失的费用。

Si une perte est causée par la partie B en raison d'un problème de qualité de la révision effectuée par la partie B, la partie B supporte la perte ; si une perte est causée à la partie A, la partie B indemnise la partie A pour le coût de cette perte.
    14.5  如由于乙方错误造成重大检修质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，免收受损失部分的维修费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的100%。

En cas de perte de qualité lors d'une révision majeure due à une erreur de la partie B, cette dernière est tenue de prendre des mesures correctives, est exemptée du coût de réparation de la pièce endommagée et verse une indemnité à la partie A en fonction du degré de perte, qui s'élève à 100 % de la perte réelle.
    14.6  在合同履行期间，因非乙方原因，甲方要求终止或解除合同，乙方未开展检修工作的，由甲方给予乙方适当的补偿；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。

Pendant la période d'exécution du contrat, si la partie A demande la résiliation ou l'annulation du contrat pour des raisons non imputables à la partie B et que la partie B n'a pas effectué les travaux de révision, la partie A donne à la partie B une compensation appropriée ; si les travaux ont commencé, la partie A paie en fonction du montant réel des travaux que la partie B a effectués.

15. 索赔 Demande de dommages et intérêts

15.1  乙方可按以下规定向甲方索赔：

Vous pouvez déposer une réclamation contre nous comme indiqué ci-dessous :
15.1.1  有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

(b) La demande d'indemnisation est justifiée et il existe des preuves pertinentes des événements survenus au moment de la demande d'indemnisation ;
15.1.2  索赔事件发生后17天内，向甲方发出要求索赔的通知：

Dans les 17 jours suivant la survenance de l'événement faisant l'objet de la réclamation, la demande de réclamation est notifiée à la partie :
15.1.3  甲方在接到索赔通知后17天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。

La partie A répondra dans les 17 jours suivant la réception de l'avis de réclamation ou demandera à la partie B de compléter les raisons et les preuves de la réclamation.
15.2  甲方可按以下规定向乙方索赔：

La partie A peut déposer une plainte contre la partie B, comme indiqué ci-dessous :
15.2.1  有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

(b) La demande d'indemnisation est justifiée et il existe des preuves pertinentes des événements survenus au moment de la demande d'indemnisation ;

15.2.2  索赔事件发生后17天内，向乙方发出要求索赔的通知；

Dans les 17 jours suivant l'événement faisant l'objet de la réclamation, un avis demandant la réclamation vous est envoyé ;

15.2.3  乙方在接到索赔通知后17天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在17天内未予答复，应视为对该项索赔已经认可。

La partie B répond à la réclamation dans un délai de 17 jours à compter de la réception de l'avis de réclamation ou demande à la partie A de compléter les motifs et les preuves de la réclamation, et la partie B est réputée avoir accepté la réclamation si elle ne répond pas dans un délai de 17 jours.

15.2.4任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于合同价的17%。

Le montant maximum de l'indemnité à verser par l'une des parties à l'autre est limité à 17 % du prix du contrat.

16. 合同争议的解决 Règlement des litiges contractuels

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时。双方同意任何一方可以向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁结果对双方都有约束力。由上述过程发生的费用应由违约方承担。

Tous les litiges liés au présent contrat seront résolus par les deux parties par le biais de négociations amicales en premier lieu, si aucun accord ne peut être trouvé après les négociations. Les deux parties conviennent que l'une ou l'autre peut demander l'arbitrage de la Commission d'arbitrage de Pékin. Le résultat de l'arbitrage sera contraignant pour les deux parties. Les coûts engendrés par la procédure susmentionnée sont à la charge de la partie défaillante.

17. 终止和中止 Résiliation et suspension

17.1 本合同将在发生下列情况时终止：

Le présent contrat prendra fin si les événements suivants se produisent :

17.1.1乙方严重违反本合同规定的责任或义务，导致检修无法正常进行，且在收到甲方发出的书面通知后3天内仍未纠正或采取纠正措施，甲方通知乙方解除本合同；

Si la partie B enfreint gravement ses responsabilités ou obligations en vertu du présent contrat, ce qui empêche la révision de se dérouler normalement, et si elle ne rectifie pas la situation ou ne prend pas de mesures correctives dans les trois jours suivant la réception de la notification écrite émise par la partie A, cette dernière notifiera à la partie B la résiliation du présent contrat ;

17.1.2 乙方按本合同向甲方发出支付费用或履行支付义务的书面通知后，甲方持续拖欠达45天，乙方通知甲方解除本合同；

Après que la partie B a notifié par écrit à la partie A le paiement des redevances ou l'exécution des obligations de paiement conformément au présent contrat, et que la partie A reste en retard de paiement pendant une période de 45 jours, la partie B notifiera à la partie A la résiliation du présent contrat ;

17.1.3 本合同一方破产或无力偿付债务，另一方宣布解除本合同；

Le présent contrat est annulé par la déclaration de faillite ou d'insolvabilité de l'une des parties au présent contrat et par la déclaration de l'autre partie ;

17.1.4违约方的拖欠或违约行为在经守约方提出后，该拖欠或违约行为持续达45天，守约方宣布解除本合同；

Le retard ou la rupture de contrat de la partie défaillante est déclaré par la partie défaillante comme une résiliation du présent contrat si ce retard ou cette rupture de contrat se poursuit pendant une période de quarante-cinq (45) jours après qu'il a été soulevé par la partie défaillante ;

17.1.5 本合同期满； Ce contrat expire ;

17.1.6 双方一致同意提前终止本合同。

Les parties conviennent de mettre fin à ce contrat de manière anticipée.

17.1.7检修现场出现乙方人身伤亡事故，自动终止合同。

Le contrat sera automatiquement résilié en cas d'accident corporel ou de décès de la partie B sur le site d'inspection.

17.2 本合同终止后，乙方应在此后30天内负责将检修期间的资料及档案清点后交由甲方管理。甲方有权在合同履行期间要求乙方共同对项目有关资产进行检验与检查。

À l'expiration du présent contrat, la partie B est tenue de remettre à la partie A les informations et les dossiers inventoriés au cours de la période de révision dans les 30 jours qui suivent. La partie A a le droit de demander à la partie B d'inspecter et de vérifier conjointement les actifs pertinents du projet pendant l'exécution du contrat.

17.3 本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定（包括默示）在合同终止后继续有效的条款在合同终止后继续有效。

La résiliation du présent contrat n'affecte pas les obligations de paiement de l'une des parties envers l'autre partie immédiatement avant la résiliation du contrat, ni sa responsabilité du fait de la résiliation du contrat. Les dispositions qui, en vertu de la loi ou d'un accord (y compris implicitement) dans le présent contrat, continuent de produire leurs effets après la résiliation, continuent de produire leurs effets après la résiliation.

17.4 在合同有效期内，由于乙方严重违反本合同规定的责任和义务，甲方可以在必要时要求乙方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由双方协商解决。

Pendant la période de validité du contrat, en raison d'une violation grave par la partie B des responsabilités et obligations stipulées dans le présent contrat, la partie A peut, si nécessaire, demander à la partie B de suspendre l'exécution de tout ou partie des services prévus par le présent contrat. Les questions relatives à l'exécution du contrat pendant la période de suspension sont résolues d'un commun accord.

18.合同生效及其他 Entrée en vigueur du contrat et autres

18.1 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。在合同约定时间到期，结清费用后自行终止。

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature et de son scellement par les représentants légaux ou les agents délégués des deux parties. Il sera résilié de lui-même à l'expiration de la durée contractuelle et du paiement des honoraires.

18.2 本合同未尽事宜双方应及时协商解决，并签订书面补充协议。该补充协议经合同双方签字、盖章后生效。生效后的书面补充协议是本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

Les deux parties négocient rapidement une solution aux questions en suspens dans le présent contrat et signent un accord complémentaire écrit. L'accord complémentaire entre en vigueur après avoir été signé et scellé par les deux parties au contrat. Après son entrée en vigueur, l'accord complémentaire écrit complète le présent contrat et a les mêmes effets juridiques que celui-ci.

18.3合同份数。合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等效力。

Nombre d'exemplaires du contrat. Le contrat est exécuté en six exemplaires, un pour la partie A et deux pour la partie B, qui ont la même valeur.

以下为签字页，无正文

Page de signature ci-dessous, sans texte

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称： | 几内亚维嘉港口股份有限公司 | 名 称： |  |
| 地址： | Cap Verga, Boffa, La République de Guinée | 地址： |  |
| 银行开户名称： | 几内亚维嘉港口股份有限公司Guinea Port Verga S.A. | 银行开户名称： |  |
| 开户 银行： | SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE | 开户 银行： |  |
| 账号： | 003001000074827846(GNF) 003001000074961512(USD) | 账号： |  |
| 单 位 盖 章： |  | 单 位 盖 章： |  |
| 法定代表人或授 权代表人签字： |  | 法定代表人或授 权代表人签字： |  |
| 签 字 日 期： |  | 签 字 日 期： |  |

### 附件2：廉洁协议书

廉洁协议

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

以上甲方、乙方单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于甲方与乙方之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序

1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

第九条 披露义务

当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

第十二条 适用法律及争议解决

1.法律适用

本协议适用中华人民共和国法律；涉及在几内亚共和国履行的事项，就该事项适用几内亚法律强制性规定。

2.争议解决机制

（1）协商前置：任何争议应先行通过书面协商解决，协商期不超过60日。

（2）仲裁管辖：中方当事人或中资控股（持股≥50%）实体发起的争议，提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）北京总会，适用其现行仲裁规则。几方当事人或几资控股实体发起的争议，提交科纳克里商事仲裁中心，适用UNCITRAL仲裁规则。

（3）仲裁地为香港，仲裁语言为中文/法文。

3.费用承担

败诉方应承担胜诉方合理的仲裁费用（含仲裁费、律师费、鉴定费），其他费用由各方自行承担。

4.保全执行

各方同意向有管辖权的法院申请临时措施，不影响仲裁进行。

5.如果违约方对本协议的违反构成行政或刑事责任的，守约方将移送行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

第十三条 其他

1.本协议自双方签署之日起生效，未尽事宜由双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

3.本协议具有独立的法律效力，不因双方之间签订的其他合同的解除、终止或无效而解除、终止或无效。

4.本协议为中文、法语双语言文本，均具有同等的法律效力。当中文与法语文本解释不一致时，除几内亚备案的合同以法语为准外，其他合同均以中文文本为准。

5.本协议与合同份数保持一致，甲乙双方各执与其合同数量对等的份数，均具有同等法律效力；本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方签字:                  乙方签字:

日期：                     日期：

单位盖章                   单位盖章

# 合同附件2：安全文明施工协议

Annexe 2

Accord sur la construction sûre et civilisée

安全文明施工协议

甲方/Partie A :

乙方/Parti B :

为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保工作安全、优质、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家电投集团关于项目建设乙方管理程序的有关规定，结合本项目施工的具体情况，经协商，合同协议双方达成如下安全生产协议并严格执行：

Afin de mettre en œuvre l'approche "sécurité d'abord, prévention d'abord" de la sécurité de la production, pour assurer un travail sûr, de haute qualité, efficace et achevé dans les délais, conformément à la "République populaire de Chine Loi sur la sécurité du travail" State Power Investment Group sur la construction du projet des dispositions pertinentes des procédures de gestion de la partie B, combinée à la construction des circonstances spécifiques du projet, après négociation, les deux parties de l'accord contractuel pour réaliser ce qui suit. L'accord de sécurité de la production suivant est strictement mis en œuvre :

基本原则：承包商对所承包的项目承担安全生产主体责任，向发包方负责。实行总承包的，总承包商按照合同约定，对现场安全生产负总责，总承包商对分包商承担安全监管责任，并承担连带责任；发包方监督总承包商履行安全生产责任。

Principes de base : Le contractant assume la responsabilité principale de la sécurité de la production pour le projet pour lequel il a passé un contrat et est responsable devant le pouvoir adjudicateur. Dans le cas d'une entreprise générale, l'entrepreneur général est, conformément au contrat, responsable de la sécurité de la production sur le site ; l'entrepreneur général assume la responsabilité de la supervision de la sécurité des sous-traitants et en est solidairement responsable ; et le pouvoir adjudicateur supervise l'entrepreneur général dans l'exercice de sa responsabilité en matière de sécurité de la production.

- 本协议作为合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

I. Le présent accord est joint en annexe au contrat (ci-après dénommé "contrat principal") et a les mêmes effets juridiques que le contrat principal.

二、安全施工管理目标（安全口径统计）

II. objectifs de la gestion de la construction de la sécurité (statistiques sur le niveau de sécurité)

2.1不发生轻伤及以上人身事故；

2.2不发生一般及以上设备、火灾、交通和环境污染事故；

2.3不发生安全环保法律风险事件和行政处罚事件；

2.4新发职业病为零；

2.1 Pas d'accidents corporels entraînant des blessures légères ou plus graves ;

2.2 Pas d'accidents généraux et supérieurs liés à l'équipement, à l'incendie, à la circulation et à la pollution de l'environnement ;

2.3 Absence de risques juridiques liés à la sécurité et à la protection de l'environnement et de sanctions administratives ;

2.4 Aucune nouvelle maladie professionnelle ;

三、承包的施工项目和内容范围：

Ⅲ.L'étendue du projet de construction et le contenu du contrat :

详见主合同承包项目的内容和范围。

Pour plus de détails, voir le contenu et la portée des éléments contractuels du contrat principal.

四、双方安全责任和义务

IV. responsabilités et obligations des parties en matière de sécurité

4.1甲方的安全责任和义务

4.1 Responsabilités et obligations de la partie A en matière de sécurité

4.1.1负责对乙方项目建设施工资质和安全生产许可资格的审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、项目技术人员、专职安全员和特殊工种工人的上岗资格证书等，核实后留复印件备案。

4.1.2在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定向乙方负责人、项目技术人员和安监人员宣传甲方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对乙方进行全面的安全技术交底。

4.1.3在安全、环境、文明施工管理上依照甲方《安全文明施工标准化图册》进行策划，并依照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建设项目安全方针、目标。

4.1.4对乙方制订的施工组织设计文件包括组织措施、技术措施、安全措施和施工方案进行审核，审核合格后监督实施。

4.1.5在乙方队伍进入作业现场前，依照甲方《承包商安全管理制度》对乙方全体人员进行入厂（场）三级安全教育，考核合格后办理准入手续。

4.1.6按照《承包商安全管理制度》相关条款对乙方安全生产投入情况进行监督管理。

4.1.7保证按合同，在项目阶段性或全部竣工验收或约定期限，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

4.1.8负责现场总体协调管理，对施工中出现的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作。对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱、发生一般及以上人身伤亡事故、重大及以上设备损坏事故或生产工艺事故等生产安全事故的施工单位，甲方有权终止合同，并限期退出。

4.1.9甲方有权依据本公司有关规定对除大修、技改等临时性外来单位以外的常驻承包商收取安全环保保证金。待项目竣工移交后，经安监部门审查：①不发生任何事故，返还保证金（因违章罚款扣除的除外）；②发生不同级别事故，相应扣除不同比率的保证金数额，余额返还（因违章罚款扣除的除外）。

4.1.10对乙方实施"安全生产等同化管理",做到四个"统一",即:统一纳入本单位安全管理体系,统一安全管理标准,统一班组安全管理要求,统一实施监督检查、严格考核。

4.1.11乙方在本项目中，如违反了安全文明施工有关规定，甲方（包括监理方）安监人员有权按国家相关法律法规和甲方相关安全生产管理规定进行经济处罚，罚款在保证金内扣除，保证金不足的，从项目进度款中扣除。处罚额度参照甲方《承包商安全生产考核制度》《反违章管理制度》规定执行。

4.1.12乙方在安全生产、文明施工方面做出了显著成效的，甲方依据有关奖惩管理规定适当予以奖励。

4.1.1 Responsable de l'examen des qualifications de la partie B en matière de construction de projet et de permis de production en toute sécurité, l'examen comprend : la licence d'exploitation et le certificat de qualification de la personne morale de l'entreprise ; les performances de travail de l'unité et les antécédents en matière de construction en toute sécurité au cours des trois dernières années ; le responsable du projet, les techniciens du projet, le personnel de sécurité à temps plein et les certificats de qualification des travailleurs spéciaux de l'entreprise, etc.

4.1.2 Avant le début de la construction, transmettre les règles et réglementations de la partie A sur la gestion sûre et civilisée de la production au responsable de la partie B, aux techniciens du projet et aux superviseurs de la sécurité, conformément aux dispositions pertinentes du "Règlement sur la gestion sûre de la production des projets de construction", et procéder à une transmission technique complète de la sécurité à la partie B.

4.1.3 Planifier la gestion de la sécurité, de l'environnement et de la construction civilisée conformément à l'"Atlas normalisé pour une construction sûre et civilisée" de la partie A, et formuler et publier les politiques et objectifs de sécurité des projets de construction conformément aux exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l'environnement.

4.1.4 Examiner les documents de conception de l'organisation de la construction élaborés par la partie B, y compris les mesures organisationnelles, les mesures techniques, les mesures de sécurité et les plans de construction, et superviser la mise en œuvre après avoir passé l'examen.

4.1.5 Avant que l'équipe de la partie B n'entre sur le site d'exploitation, conformément au "système de gestion de la sécurité des entrepreneurs" de la partie A, tout le personnel de la partie B doit suivre une formation à la sécurité à trois niveaux pour entrer dans l'usine (site), et doit passer les procédures d'admission après avoir réussi l'examen.

4.1.6 Superviser et gérer la contribution de la partie B en matière de sécurité conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion de la sécurité des sous-traitants.

4.1.7 Garantir le respect de l'accord de paiement lié au contrat, conformément au contrat, au stade de l'acceptation de l'achèvement complet du projet ou à la date convenue, sans aucune contestation.

4.1.8 Être responsable de la coordination et de la gestion globales du chantier, et avoir le droit de corriger ou d'arrêter immédiatement les travaux en cas de comportement dangereux pendant la construction. La partie A a le droit de résilier le contrat et de s'en retirer dans un délai limité pour toute unité de construction qui désobéit à la gestion de la sécurité ou qui viole gravement les règles et règlements, qui gère de manière chaotique ou qui a un accident de production et de sécurité tel que des accidents corporels et mortels généraux et supérieurs, des accidents majeurs et supérieurs qui endommagent l'équipement ou des accidents dans le processus de production.

4.1.9 La partie A a le droit de percevoir des dépôts de garantie en matière de sécurité et de protection de l'environnement auprès des contractants résidents autres que les unités externes temporaires, telles que les unités de révision et de réforme technique, conformément aux réglementations pertinentes de l'entreprise. Lorsque le projet est achevé et remis, après examen par le département de supervision de la sécurité : ① aucun accident, restitution de la caution (à l'exception de la déduction des amendes pour infraction) ; ② différents niveaux d'accidents, déduction en conséquence du montant de la caution à différents taux, restitution du solde (à l'exception de la déduction des amendes pour infraction).

4.1.10 Mettre en œuvre la "gestion de l'égalisation de la sécurité de la production" pour la partie B, et réaliser quatre "unifications", à savoir : l'unification du système de gestion de la sécurité de l'unité, l'unification des normes de gestion de la sécurité, l'unification des exigences de gestion de la sécurité pour les équipes de travail, l'unification de la supervision et de l'inspection, et l'évaluation stricte.

4.1.11 La partie B de ce projet, comme la violation des dispositions pertinentes en matière de sécurité et de construction civilisée, le personnel de supervision de la sécurité de la partie A (y compris la partie chargée de la supervision) a le droit d'infliger des sanctions économiques conformément aux lois et règlements nationaux pertinents et aux règlements de gestion de la production de sécurité pertinents de la partie A, les amendes dans le dépôt déduit du dépôt sont insuffisantes pour déduire l'avancement du projet. Le montant de la pénalité sera déterminé en fonction des dispositions du "système d'évaluation de la sécurité de la production du contractant" et du "système de gestion anti-violation" de la partie A.

4.1.12 Si la partie B a obtenu des résultats remarquables en matière de production sûre et de construction civilisée, la partie A la récompensera de manière appropriée conformément aux règles de gestion des récompenses et des sanctions.

4.2乙方的安全责任和义务

4.2 Responsabilités et obligations de la partie B en matière de sécurité

4.2.1负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、项目技术人员、安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。

4.2.2 乙方不得擅自将工程转包、分包和返包。在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作，应书面提请，经甲方批准后实施。

4.2.3 建筑工程施工单位应严格按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》设置安全生产管理机构并配备人员。其它行业承包商应按规定设置专门的安全管理机构，并按照单位总人数3‰的比例配备专职安全管理人员，各工作区队、工作班组必须配备专兼职安全员。参照甲方安全管理相关规章制度，建立健全本单位安全文明施工各项管理规章制度并严格执行。

4.2.4负责编制施工组织设计文件包括组织措施、技术措施、安全措施和施工方案，经监理和甲方审查批准后执行。乙方应按照经甲方审核的有关措施，认真执行有关安全规定。经施工单位技术负责人、项目总监理签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。

4.2.5项目开工前，乙方必须组织本项目全体员工学习掌握施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行安全教育和考试，并留有记录。

4.2.6 乙方应严格遵守中国及几内亚国家安全生产法有关规定，认真贯彻执行国家及上级主管机关颁发的有关安全生产的方针政策和法令法规，遵守甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度，切实履行好投标书和项目合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，自觉接受甲方的监督检查，并对检查的问题整改闭环。

4.2.7 乙方法人是乙方的安全第一责任者，对本单位安全施工负全责。现场项目负责人（或项目经理）是本项目现场安全的直接管理责任者。乙方应建立安全管理网络，设置数量符合要求的专职安全员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向甲方汇报安全管理状况。

4.2.8工程开工前，乙方必须将安全生产和安全环保保证金（保证金依据甲方相应管理办法规定确定额度并执行）交甲方财务部，工程完工后按协议或有关规定返还或处罚。大修、技改等临时性外来单位可暂不缴纳。

4.2.9 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开工，否则由此造成的安全责任完全由乙方承担。

4.2.10施工过程中如需使用水、电、气等，乙方单位必须严格按照甲方规定履行审批手续，经甲方审批同意后，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用，所需费用由施工单位负担。

4.2.11在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、淹溺等有可能造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故的，乙方应做好作业安全风险分析，制定安全措施，经甲方审核批准后实施。

4.2.12 乙方项目负责人必须按要求参加甲方的安全例会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。

4.2.13甲方组织的一切安全生产活动，甲方有要求时乙方应积极响应参加。

4.2.14按照招标文件及合同约定足额提取、使用安全生产费用，严禁挪作他用。要配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工机械、工器具、安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。

4.2.15乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。

4.2.16乙方必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，甲方（包括监理方）安监人员有权进行经济处罚，拒不执行的，一旦发生事故所有责任由乙方承担。

4.2.17乙方必须按照甲方有关的安全文明施工要求进行布置与落实，严格控制各种习惯性违章，杜绝轻伤及以上人身事故，一般及以上设备、火灾、交通和环境污染事故，安全环保法律风险事件和行政处罚事件。

4.2.18凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由乙方单位承担全部经济损失和事故赔偿。乙方发生一般及以上人身伤亡事故、重大及以上设备损坏事故或生产工艺事故等生产安全事故的，甲方有权单方解除承包合同并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

4.2.19乙方发生安全事故后，应当立即启动事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假、谎报、瞒报。除立即上报乙方隶属上级外还应同时报告甲方，如迟报、谎报、瞒报，由乙方负责，甲方有权依据有关规定从重处罚。

4.2.20如有分包，乙方必须将分包单位的资质等情况及时报给甲方，经甲方审核合格后方可签订合同和进入工地施工。分包商的安全文明施工管理均由乙方负责，统一管理，所有安全责任由乙方承担，严禁以包代管。

4.2.1 Elle est tenue de fournir à la partie A des certificats de qualification efficaces, notamment : la licence d'exploitation de la personne morale de l'entreprise, le certificat de qualification en matière de construction et de sécurité ; les performances de l'unité et les dossiers de construction en matière de sécurité au cours des trois dernières années ; les certificats de qualification du responsable du projet, des techniciens du projet, des spécialistes de la sécurité et des types spéciaux d'ouvriers en service.

4.2.2 La partie B ne doit pas sous-traiter, sous-sous-traiter ou re-sous-traiter le projet sans autorisation. En cas de circonstances particulières dans les travaux qui doivent vraiment être achevés par la partie A, les travaux doivent être soumis par écrit et mis en œuvre après l'approbation de la partie A.

4.2.3 L'unité de construction de l'ingénierie de construction doit mettre en place et doter en personnel des organisations de gestion de la sécurité de la production en stricte conformité avec les Mesures pour la mise en place d'organisations de gestion de la sécurité de la production et la dotation en personnel de gestion de la sécurité de la production à temps plein des entreprises de construction. Les entrepreneurs d'autres secteurs doivent mettre en place des organisations spéciales de gestion de la sécurité conformément à la réglementation et se doter d'un personnel de gestion de la sécurité à temps plein représentant 3 % du nombre total de personnes dans l'unité, et chaque équipe et groupe de travail doit être doté d'un personnel de sécurité à temps plein et d'un personnel de sécurité à temps partiel. En se référant aux règles et réglementations relatives à la gestion de la sécurité de la Partie A, établir et améliorer les règles et réglementations de gestion de la sécurité et de la construction de la civilisation de l'unité et les mettre en œuvre de manière stricte.

4.2.4 Être responsable de la préparation des documents de conception de l'organisation de la construction, y compris les mesures organisationnelles, les mesures techniques, les mesures de sécurité et les programmes de construction, qui seront mis en œuvre après examen et approbation par le superviseur et la partie A. La partie B doit sérieusement mettre en œuvre les règles de sécurité pertinentes conformément aux mesures pertinentes examinées et approuvées par la partie A. Après signature par le responsable technique de l'unité de construction et le directeur du projet, le personnel chargé de la gestion de la sécurité de la production à plein temps doit assurer la supervision et la mise en œuvre sur le site.

4.2.5 Avant le début du projet, la partie B doit organiser tout le personnel du projet pour apprendre et maîtriser l'organisation de la construction et les mesures techniques de sécurité de la construction, transmettre et mettre en œuvre les exigences de la partie A en matière de gestion de la sécurité et de fourniture de techniques de sécurité, et effectuer une formation et un examen de la sécurité par type de travail, et tenir des registres.

4.2.6 La partie B doit respecter strictement les dispositions pertinentes de la loi chinoise et guinéenne sur la sécurité au travail, appliquer consciencieusement les directives, politiques, décrets et règlements sur la sécurité au travail émis par l'Etat et les autorités supérieures, respecter les règles et règlements de la partie A et de ses unités supérieures en matière de gestion d'une production sûre et civilisée, exécuter concrètement les obligations et promesses relatives à une production sûre et civilisée énoncées dans la proposition d'offre et le contrat du projet, accepter consciemment la supervision et l'inspection de la partie A, transmettre et mettre en œuvre les exigences de la partie A en matière de gestion de la sécurité et de fourniture de techniques de sécurité, effectuer des formations et des examens sur la sécurité par type de travaux et tenir des registres. La personne B est une personne de confiance, qui accepte consciemment la supervision et l'inspection de la Partie A, et qui ferme la boucle de la rectification des problèmes inspectés.

4.2.7 La personne B est la première personne responsable de la sécurité de la partie B et est entièrement responsable de la sécurité de la construction de l'unité. Le chef de projet sur site (ou le directeur de projet) est la personne responsable de la gestion directe de la sécurité sur site du projet. La partie B doit établir un réseau de gestion de la sécurité, mettre en place un certain nombre d'agents de sécurité à temps plein conformément aux exigences, être responsable de la gestion de la sécurité, de la supervision et de l'inspection du projet, et rendre compte régulièrement à la partie A de l'état de la gestion de la sécurité.

4.2.8 Avant le début du projet, la partie B doit remettre le dépôt de garantie pour la sécurité de la production et la protection de l'environnement (le dépôt sera déterminé et mis en œuvre conformément à la méthode de gestion correspondante de la partie A) au département des finances de la partie A, et le dépôt sera restitué ou puni conformément à l'accord ou aux réglementations pertinentes après l'achèvement du projet. Les unités externes temporaires telles que la révision et la réforme technique peuvent être temporairement exemptées de paiement.

4.2.9 La partie B doit obtenir l'autorisation de la partie A de commencer les travaux après notification écrite avant de commencer les travaux, faute de quoi la responsabilité de la sécurité qui en découle est entièrement assumée par la partie B.

4.2.10 Si vous devez utiliser de l'eau, de l'électricité, du gaz, etc. pendant le processus de construction, la partie B doit effectuer les procédures d'approbation en stricte conformité avec les dispositions de la partie A. Après l'approbation et le consentement de la partie A, les professionnels désigneront l'emplacement de l'eau, de l'électricité, du gaz, du câblage électrique et des spécifications de connexion de la tuyauterie, et l'unité de construction installera un instrument de mesure qualifié avant l'utilisation, et les coûts requis seront pris en charge par l'unité de construction.

4.2.11 Lorsqu'elle travaille dans une zone de production dangereuse, susceptible de provoquer un incendie, une explosion, un choc électrique, un empoisonnement, une asphyxie, des blessures mécaniques, des brûlures, une chute, une noyade et d'autres accidents pouvant entraîner des blessures corporelles, des dommages aux équipements, une pollution de l'environnement et d'autres accidents, la partie B doit bien analyser les risques de sécurité de l'opération, formuler des mesures de sécurité et les mettre en œuvre après examen et approbation par la partie A.

4.2.12 Le chef de projet de la partie B doit assister aux réunions de sécurité régulières de la partie A, selon les besoins, rendre compte régulièrement des travaux de sécurité, comprendre les objectifs de sécurité de la partie A, les évolutions et les exigences pertinentes, et organiser la communication et la mise en œuvre en temps voulu.

4.2.13 La partie B doit répondre activement à toutes les activités de sécurité organisées par la partie A et y participer lorsque la partie A le demande.

4.2.14 Conformément au dossier d'appel d'offres et à l'accord contractuel, extraire et utiliser le montant total des dépenses de sécurité de la production, en interdisant strictement le détournement à d'autres fins. Être équipé de machines de construction, d'équipements de travail, d'installations de protection et d'équipements de sécurité capables de répondre aux besoins de la construction et de se conformer aux règles de sécurité, et les opérateurs doivent être formés et qualifiés. Avant de commencer les travaux, l'environnement opérationnel du site de travail, l'état de sécurité des outils de travail et la mise en œuvre des mesures de sécurité sur le site doivent être soigneusement inspectés et confiés au personnel, et les travaux ne peuvent être effectués qu'après avoir satisfait aux exigences.

4.2.15 Les travailleurs de la partie B impliqués dans la construction doivent être en bonne santé et répondre aux exigences de la construction. Il est strictement interdit d'employer des personnes présentant des contre-indications professionnelles, de faire appel à des personnes faibles ou handicapées et de recourir au travail des enfants.

4.2.16 La partie B doit équiper ses travailleurs de la construction d'articles et d'équipements de protection du travail qualifiés conformément aux réglementations nationales, et superviser leur utilisation et leur port corrects. Si les travailleurs de la construction ne les utilisent pas et ne les portent pas correctement, la partie A (y compris la partie de supervision) a le droit d'imposer des sanctions économiques aux superviseurs de la sécurité, et s'ils refusent de le faire, toutes les responsabilités en cas d'accident seront supportées par la partie B.

4.2.17 La partie B doit organiser et mettre en œuvre les exigences de construction en matière de sécurité et de civilisation conformément à la partie A, contrôler strictement tous les types de violations habituelles, et mettre fin aux blessures mineures et aux accidents corporels, aux accidents généraux et aux accidents liés aux équipements, aux incendies, à la circulation et à la pollution environnementale, à la sécurité et à la protection de l'environnement, aux risques juridiques et aux pénalités administratives.

4.2.18 Pour tous les accidents causés par la responsabilité de la partie B (y compris les accidents du travail), l'unité de la partie B doit supporter toutes les pertes économiques et l'indemnisation de l'accident. Si la partie B est victime d'un accident corporel ou mortel général ou supérieur, d'un accident majeur ou supérieur causant des dommages aux équipements ou d'un accident lié au processus de production et d'autres accidents liés à la sécurité de la production, la partie A a le droit de résilier unilatéralement le contrat et d'exiger de la partie B qu'elle débarrasse le site, et la partie B doit compenser les pertes économiques causées à la partie A par un tel comportement.

4.2.19 Lorsque la partie B est victime d'un accident de sécurité, elle doit immédiatement mettre en œuvre le plan d'urgence pour l'accident ou prendre des mesures efficaces pour organiser les secours, empêcher l'extension de l'accident et réduire le nombre de victimes et les pertes matérielles. L'accident doit faire l'objet d'une enquête et être traité conformément au principe "quatre sans réserve", et être signalé conformément à la réglementation, et il est strictement interdit de falsifier, de faire un mauvais rapport ou de dissimuler le rapport. Outre le rapport immédiat aux supérieurs subordonnés de la partie B, le rapport doit également être transmis à la partie A. La partie B est responsable des rapports tardifs, des rapports erronés et de la dissimulation, et la partie A a le droit d'imposer des sanctions plus lourdes conformément aux dispositions pertinentes.

4.2.20 En cas de sous-traitance, la partie B doit signaler à temps à la partie A la qualification de l'unité de sous-traitance, et la partie A ne peut signer le contrat et entrer sur le chantier de construction qu'après avoir passé l'examen. La gestion de la sécurité et de la civilisation de la construction des sous-traitants est assurée par la partie B, la gestion unifiée, toutes les responsabilités en matière de sécurité sont assumées par la partie B, il est strictement interdit de passer un contrat au lieu de gérer.

五、对乙方的其他要求

V. Autres exigences pour la partie B

5.1乙方单位必须为全体职工投保人员工伤保险。

5.2乙方单位及分包单位的法人委托书必须经公证处进行公证。

5.1.3乙方必须选派安全意识和责任意识强、技能素质高、熟悉现场作业安全风险及防控措施、作风扎实过硬、思想品德好、群众基础好的人员担任所属片区负责人、班组长等各级管理人员，所有人员必须具有中等（含中技、高中）以上学历，3年以上现场工作经历。乙方各级管理人员必须经甲方培训检验合格、审核通过后方准上岗。乙方应定期组织各级管理人员就安全生产相关法律法规、部门规章、国家行业标准、甲方安健环规章制度及相关工作要求等进行专项培训，切实保证乙方各级管理人员具备与本岗位工作要求相适应的能力素质。

5.1.4乙方要定期组织对所属现场作业人员家庭状况、心理状况进行排查，及时掌握员工家庭变故及由此带来的心理波动状况，及时进行岗位调整或开展心理劝慰、疏导，确保员工保持良好的精神状态、身体状态投入现场工作，避免由于不良的心理、生理状况带来的安全风险。

5.5乙方要认真做好施工现场安全措施的核实和确认。有些施工现场既有正在生产运行的设备，也有施工改造的设备、设施等，甲方做好设备系统隔离后，乙方应做好核实和确认。

5.6乙方单位进场的钢管式脚手架材料必须进行检验（厚度、材质）和统一漆色。

5.7现场内任何区域土方开挖前必须按甲方规定办理审批手续，审批通过后方准动工。回填土运到指定地点规范堆放并采取抑尘措施。

5.8施工生产、生活所产生的固定(液体)废弃物、弃土及垃圾由施工单位联系具有相应资质的单位进行处置，外运处置必须符合法律法规规定。

5.9 弃土、固定(液体)废弃物等外运过程中发生的违规处置、环境污染、交通事故等意外事故事件由乙方负责，所有因乙方处置不当等原因导致的外部处罚、事故赔偿等均由乙方承担。

5.10乙方不得录用未成年人及超过甲方规定年龄的工作人员（电厂区域及电力相关外来单位现场作业人员不得超过50周岁，管理人员不得超过55周岁；氧化铝等其他区域男55岁以上、女50岁以上不得进入生产现场工作），所有工作人员要求身体状况良好，不得有与从事工作相关的职业禁忌症，否则不得参与工作。凡已在甲方报备的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替，人员发生变动必须及时向甲方报备，按规定履行交底、培训、考试及资质审查等相关工作。

5.11乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理。

5.1 L'unité de la partie B doit souscrire une assurance contre les accidents du travail pour tous les employés.

5.2 La procuration de la personne morale de l'unité de la partie B et de l'unité sous-traitante doit être authentifiée par un notaire.

5.1.3 La partie B doit sélectionner et affecter du personnel ayant un sens aigu des responsabilités en matière de sensibilisation à la sécurité, des compétences de grande qualité, une bonne connaissance des risques de sécurité et des mesures de prévention et de contrôle des opérations sur site, un style de travail solide et acharné, une bonne idéologie et une bonne moralité, ainsi qu'une bonne base de masse, en tant que responsable de leur secteur respectif, chef d'équipe et autre personnel d'encadrement à tous les niveaux, et tout le personnel doit avoir un niveau d'éducation secondaire (y compris intermédiaire et secondaire) ou supérieur et plus de 3 ans d'expérience professionnelle sur site. Le personnel d'encadrement de la partie B à tous les niveaux doit être qualifié par le test de formation de la partie A, examiné et approuvé avant d'être autorisé à travailler. La partie B organisera régulièrement des formations spéciales pour tous les niveaux du personnel d'encadrement sur les lois et réglementations relatives à la sécurité de la production, les règles départementales, les normes industrielles nationales, les réglementations de la partie A en matière de sécurité, de santé et d'environnement et les exigences de travail correspondantes, etc. et s'assurera que tous les niveaux du personnel d'encadrement de la partie B possèdent les compétences et les qualités appropriées aux exigences du poste.

5.1.4 La partie B organise régulièrement l'état familial et psychologique de ses travailleurs sur le terrain, saisit en temps utile les changements familiaux du personnel et les fluctuations psychologiques qui en résultent, procède en temps utile à l'adaptation du travail ou donne des conseils et une orientation psychologiques pour s'assurer que le personnel conserve un bon état d'esprit et de corps pour travailler sur le site, afin d'éviter les risques de sécurité dus à de mauvaises conditions psychologiques et physiologiques.

5.5 La partie B doit faire un bon travail de vérification et de confirmation des mesures de sécurité sur le chantier. Certains chantiers comportent à la fois des équipements en production et en fonctionnement, ainsi que des équipements et des installations en construction et en rénovation, etc. Après que la partie A a bien isolé le système d'équipement, la partie B doit faire un bon travail de vérification et de confirmation.

5.6 Les matériaux d'échafaudage en acier entrant sur le site de l'unité de la partie B doivent être inspectés (épaisseur et matériau) et peints de manière uniforme.

5.7 Les procédures d'approbation doivent être menées conformément aux réglementations de la partie A avant l'excavation de toute zone du site, et les travaux ne pourront commencer qu'après l'obtention de l'approbation. Les remblais seront transportés à l'endroit désigné pour être empilés de manière standardisée et des mesures d'élimination des poussières seront prises.

5.8 Les déchets fixes (liquides), les sols abandonnés et les déchets générés par la production et la vie de la construction doivent être éliminés par l'unité de construction en contact avec l'unité ayant la qualification correspondante, et l'élimination extérieure doit être conforme aux lois et réglementations.

5.9 La partie B est responsable de l'élimination illégale, de la pollution de l'environnement, des accidents de la circulation et d'autres accidents survenant au cours du processus d'élimination du sol déversé, des déchets fixes (liquides), etc. et toutes les pénalités externes et les compensations pour les accidents causés par une élimination inappropriée par la partie B sont à la charge de la partie B.

5.10 La partie B ne doit pas employer de mineurs ni de personnel ayant dépassé l'âge spécifié par la partie A (les opérateurs sur site dans la zone de la centrale électrique et les unités externes liées à l'énergie ne doivent pas avoir plus de 50 ans, et les directeurs ne doivent pas avoir plus de 55 ans ; dans d'autres zones telles que l'alumine, les hommes de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans ne sont pas autorisés à entrer sur le site de production pour y travailler), et tous les membres du personnel doivent être en bonne condition physique et ne doivent pas avoir de contre-indications professionnelles liées à leur travail, sans quoi ils ne seront pas autorisés à participer au site de production. Tous les membres du personnel doivent être en bonne condition physique et ne doivent pas présenter de contre-indications professionnelles liées au travail qu'ils effectuent, faute de quoi ils ne sont pas autorisés à participer au travail. Tous les membres du personnel de l'ingénierie et de la construction qui ont été signalés à la partie A ne doivent pas être remplacés à volonté, ni usurper leur identité, et tout changement de personnel doit être signalé à la partie A en temps voulu, et le travail correspondant, tel que le briefing, la formation, l'examen et la révision des qualifications, doit être effectué conformément aux réglementations.

5.11 Le personnel de la partie B doit observer et respecter strictement les règles de sécurité du site et la gestion de la sécurité.

六、合同协议双方须认真履行本协议所列条款。乙方不履行或不认真履行协议规定条款，经劝告无效，甲方有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

VI. les deux parties à l'accord contractuel doivent respecter consciencieusement les dispositions de l'accord. Si la partie B ne respecte pas les dispositions de l'accord ou ne les respecte pas consciencieusement, la partie A a le droit d'émettre un avertissement, d'imposer une amende ou même de résilier le contrat après un conseil inefficace.

七、在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

VII. le même accord s'applique aux ajouts de construction par rapport à l'objet du contrat principal.

八、项目竣工后必须持本协议，经甲方安全部门按照前述条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

Ⅷ. après l'achèvement du projet, le département de la sécurité de la partie A doit tenir cet accord, conformément aux dispositions susmentionnées des procédures d'attribution et de sanction de la sécurité, avant le règlement, ou non pour les procédures de règlement.

九、本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。

IX. les questions non couvertes par le présent accord sont réglées d'un commun accord conformément aux dispositions pertinentes de l'État.

十、本协议一式4份，甲方执3份，乙方执1份。

X. Le présent accord est signé en quatre exemplaires, trois par la partie A et un par la partie B.

十一、协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同承包项目竣工完成验收后失效。

XI. durée de validité de l'accord : le présent accord entre en vigueur en même temps que le contrat principal et expire à l'achèvement et à l'acceptation du projet faisant l'objet du contrat principal.

甲    方/première partie (droit)：

甲方代表（签章）/Représentant de la partie A (signature)：

年   月   日/  avril 2025

乙    方/deuxième partie (droit)：

乙方代表（签章）/Représentant de la partie B (signature)：

年   月   日/  avril 2025

# 第四章 响应文件格式

【编注：响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传】

重要提示：

1.请各响应人严格按照响应文件格式编制响应文件（包括封面、目录、章节），未按响应文件格式编制的响应文件引起的一切后果自负。

2.请各响应人务必仔细阅读采购文件，编写有关内容。

Chapitre IV - Format du document de réponse

Conseil important :

1) Chaque répondant est invité à préparer le document de réponse (y compris la couverture, le catalogue et les chapitres) en respectant strictement le format du document de réponse, et supportera toutes les conséquences découlant du fait que le document de réponse n'a pas été préparé conformément au format du document de réponse.

2) Les soumissionnaires sont priés de lire attentivement les documents de passation de marché et de préparer le contenu pertinent.

××××公司

××××（项目名称）

响应文件A

响应人：                                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

×××× Inc.

×××× (titre du projet)

Réponse A

Répondant :                                 (cachet de l'unité)

Représentant légal ou son mandataire :        (Signature)

Année        Mois

## 目  录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、近年完成的类似项目情况表

七、服务大纲

Catalogue

I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'unité) (applicable au cas où il n'y a pas de mandataire)

II. procuration (applicable dans le cas où il y a un mandataire)

Ⅲ. accord de consortium (le cas échéant)

IV. tableau des écarts commerciaux et techniques

V. Informations sur les qualifications

VI. liste des projets similaires réalisés au cours des dernières années

VII. aperçu des services

## 一、法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'organisation)

响应人名称：

姓名：          性别：        年龄：        职务：         联系电话：

系                       （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

Nom du répondant :

Nom : Sexe : _____Age :_____ Fonction :____________ Contact Tel :______________

Département du représentant légal de (nom du défendeur) (chef d'unité).

Certifié par la présente.

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。

Pièce jointe : une copie de la carte d'identité du représentant légal (responsable de l'unité).

Remarque : cette pièce d'identité doit porter le cachet officiel de l'unité apposé par le défendeur.

响应人：                      （盖单位章）

年        月        日

Répondant :                 (cachet de l'unité)

Jour      mois      l'année

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

## 二、授权委托书

II. procuration

响应人法定代表人授权书（格式）

（适用于有委托代理人的情况）

Lettre d'autorisation du représentant légal du répondant (Format)(Applicable s'il y a un mandataire)

项目名称：Nom du projet：

日    期：Date：

致：国家电投集团铝电投资有限公司

（响应人名称） ，中华人民共和国合法企业，法定地址                        。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

Destinataire : SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd.

(nom du défendeur), entreprise légale de la République de Guinée, dont l'adresse légale est bofa.

(Nom de la personne autorisée) autorise par la présente (Nom de la personne autorisée), au nom de notre société, à s'occuper du devis, de la négociation, de la passation des marchés et d'autres travaux spécifiques concernant le projet susmentionné, et à signer tous les documents, accords et contrats pertinents.

Nous sommes entièrement responsables de la signature de la personne autorisée.

Cette autorisation reste valable jusqu'à ce qu'une notification écrite de révocation soit donnée. Tous les documents signés par la personne autorisée (pendant la période de validité de l'autorisation) ne sont pas invalidés par la révocation de l'autorisation.

被授权人签名：                                 授权人签名：

职        务：                                 职      务：

联系电话（手机）：                             联系电话（手机）：

响应人：           	（盖单位章）

年      月      日

Signature de la personne autorisée：              Signature de la personne autorisée：

Fonctions：                                  Fonctions：           ,

Numéro de contact (mobile)：                   Numéro de contact (téléphone portable)：     ,

répondant：           	（apposer un label de qualité）

Jour      mois      l'année

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

被授权人人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité de la personne autorisée (recto et verso) scannée et collée.

## 三、联合体协议书（如有）

（注：响应人须知前附表1.9要求中不接受联合体的无需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）材料采购项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         	（签字）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

年       月       日

CONVENTION DE GROUPEMENT (le cas échéant)

(Note : À fournir uniquement si l'annexe 1.9 du règlement de consultation autorise les groupements)

Les entreprises suivantes :     (noms de tous les membres du groupement) constituent volontairement le groupement     (nom du groupement) pour participer conjointement à l'appel d'offres du projet     (nom du projet) relatif à la fourniture de matériels.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

1. La société AA (nom du membre chef de groupement) est désignée comme chef de groupement.

2. Tous les membres autorisent le chef de groupement à :

- Représenter le groupement dans le processus de soumission

- Signer tous les documents

- Transmettre et recevoir les documents, informations et instructions

- Conduire les négociations contractuelles

- Coordonner l'exécution du contrat

- Gérer toutes les affaires relatives à ce projet

3. Tous les membres reconnaissent la validité des documents signés et des actions entreprises par le chef de groupement. Chaque membre s'engage à :

- Exécuter pleinement ses obligations conformément aux documents d'appel d'offres, à l'offre et au contrat

- Assumer une responsabilité solidaire envers le maître d'ouvrage

4. Répartition des responsabilités entre les membres :

5. La présente convention entre en vigueur à la date de signature par tous les représentants légaux ou mandataires des membres et prend fin après l'exécution complète du contrat.

6. La présente convention est établie en   exemplaires, un pour chaque membre et un pour le maître d'ouvrage.

Note :

- Si signée par le représentant légal : joindre une attestation d'identité

- Si signée par un mandataire : joindre une procuration

CONVENTION DE GROUPEMENTCHEF DE GROUPEMENT Nom :    [SCEAU]

Signature du représentant légal ou mandataire :

Nom du membre du groupement : 			    [SCEAU]

Signature du représentant légal ou mandataire :

MEMBRE DU GROUPEMENT :Nom :       [SCEAU]

Signature du représentant légal ou mandataire :

Jour    Mois   Année

## 四、商务和技术偏差表

响应人：           	（盖单位章）

| 偏差 | 序号 | 询价文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应询价文件的全部要求；

2.响应人要按所提供的表格填写响应文件和询价文件之间的偏差，并将商务和技术偏差分别列出；

3.响应人在上表中未提出偏差，视为完全响应询价文件。

Tableau des écarts commerciaux et techniques

répondant：           	（apposer un label de qualité）

| désalignement | numéro de série | Section et clause de l'appel d'offres | Section et numéro de clause du document de réponse | Description des écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| affaires commerciales | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| compétence | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

Note : 1) Le soumissionnaire garantit que, à l'exception des écarts énumérés dans le tableau des écarts commerciaux et techniques, il répondra à toutes les exigences du document du RFQ ;

2) Le soumissionnaire doit indiquer les écarts entre le document de réponse et le document de demande de propositions conformément au tableau fourni, et énumérer les écarts commerciaux et techniques séparément ;

3. les soumissionnaires qui ne proposent pas de divergences dans le tableau ci-dessus sont réputés avoir pleinement répondu aux documents de l'appel d'offres.

## 资格审查资料

Informations sur l'éligibilité

（注：响应人根据前附表资质要求在此处附相关证明材料）

(Note : Le défendeur est tenu de joindre ici les documents justificatifs pertinents conformément aux exigences de qualification figurant dans le tableau précédent.)

【编注：编制采购文件时，将前附表的资质要求逐条复制粘贴在此页】

[Note aux rédacteurs : Lors de la préparation des documents de procédures d'appel d'offres, copier et coller les exigences de qualification de la liste précédente, article par article, sur cette page].

- 响应人营业执照

(i) Licence d'exploitation/RCCM du défendeur

- ……

- ……

- 总负责人简历表

| 姓 名 Nom |  |  | 年龄 Age |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 Le nom du certificat de qualification professionnelle (ou certificat d'aptitude) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 Titre professionnel |  |  | 学历 Diplôme |  | 拟在本项目任职 Le poste prévu dans ce projet |  |  |  |
| 工作年限 Années d'expérience professionnelle |  |  |  |  | 从事服务工作年限 Années d'expérience dans le service |  |  |  |
| 毕业学校 École de graduation | 年毕业于 学校 专业 Diplômé de l'école en (an), avec une spécialisation en . |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 Expérience professionnelle principale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 Date |  | 参加过的类似项目 Les projets similaires auxquels vous avez participé |  |  |  | 担任职务 Poste occupé | 委托人及联系电话 Mandant et numéro de téléphone de contact |  |

注：响应人应根据响应人须知第1.8项的要求在本表后附相关证明材料。

Remarque : Le soumissionnaire doit fournir les documents justificatifs pertinents conformément à l'article 1.8 des Instructions aux soumissionnaires, à joindre à ce formulaire.

- 响应人提供未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的查询截图等证明材料

Le soumissionnaire s'engage ou certifie qu'il n'y a pas eu d'attribution frauduleuse de l'offre, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité au cours des 36 derniers mois.

- 响应人提供近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形的承诺或证明材料

Le défendeur est en bonne santé commerciale et fournit l'engagement ou le matériel de certification attestant qu'il n'est pas en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.

- 响应人经营状况良好，提供没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态的承诺或证明材料

Les répondants fournissent des engagements ou des certificats attestant qu'il n'y a pas eu, au cours des 18 derniers mois, d'accidents majeurs ou plus graves liés à la responsabilité en matière de sécurité de la production.

- 响应人提供近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团系统内未发生人身死亡事故的承诺或证明材料

Les répondants doivent fournir l'engagement ou les certificats attestant qu'il n'y a pas eu d'accidents majeurs ou supérieurs à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, ni d'accidents mortels personnels dans le système du groupe au cours des 18 derniers mois.……

## 六、近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同价格 | 服务期限 | 总负责人 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 响应人应根据询价文件要求的业绩在本表后附相关证明材料；

- 提供业绩数量以满足资格要求的合同复印件数量为准。响应人在递交响应文件时，须同时提交能证明响应人满足业绩资格要求的合同复印件（提供合同封面、签字盖章页和服务范围页）。

tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années

| N | Nom du projet | Emplacement du projet | prix du contrat | Durée du service | personne responsable | Description du projet | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note : 1. les soumissionnaires doivent joindre à ce tableau les documents justificatifs pertinents en fonction des performances requises par le document d'appel d'offres ;

le nombre de performances fournies est basé sur le nombre de copies de contrats satisfaisant aux exigences de qualification. Lors de la soumission des documents de réponse, les soumissionnaires doivent également soumettre des copies des contrats qui peuvent prouver que les soumissionnaires répondent aux exigences de qualification de la performance (fournir la page de couverture, la page de signature et de sceau et la page de l'étendue du service du contrat).

业绩证明材料：响应人于 2022年11月至报价截止之日具有不少于1个已完工的皮带检修服务业绩（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。

Le soumissionnaire a réalisé au moins un service de remplacement de courroie entre le 1er mai 2020 et la date de clôture de l'offre (fournir des copies scannées des contrats de performance qui répondent aux exigences de ce marché, y compris la couverture du contrat, la page du champ d'application du contrat, la page de signature, etc.)

## 七、服务大纲

【编注：编制人根据需要响应人提供的服务内容对以下内容进行调整】

一、服务项目概况；

二、服务范围、服务内容；

三、服务依据、服务工作目标；

四、服务机构设置、岗位职责；

五、服务工作程序、方法和制度；

六、拟投入的服务人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保服务措施；

八、……

VI. aperçu des services

[Note de l'éditeur : le préparateur ajuste ce qui suit en fonction des services à fournir par le répondant].

I. Présentation du projet de service ;

II. étendue du service, contenu du service

Ⅲ. base du service, objectifs du travail de service

IV. organisation du service, responsabilités professionnelles

V. Procédures, méthodes et systèmes de travail du service ;

VI. le personnel de service, les instruments d'essai et d'inspection et l'équipement à investir ;

VII. les mesures de qualité, de progrès, de coût, de sécurité et de protection de l'environnement ;

Ⅷ. ……

附表1：拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

Annexe 1 : Résumé du personnel clé à nommer

| N | Servir sur ce projet | nom et prénom | titre | professions | Preuve de la licence ou de la qualification professionnelle |  |  | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nom du certificat | grade (militaire) | numéro de certificat |  |

附表2：拟投入本项目的主要设备或材料表

### Annexe 2 : Tableau des équipements/matériels principaux à mobiliser pour le projet

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Dénomination des équipements/instruments | Modèle et spécifications techniques | quantité | Origine du pays | Année de fabrication | usage | note |

××××公司

××××（项目名称）

响应文件B

## XXX Entreprises

## xxxnom du projet

Document de réponse B

响应人：                                            （盖单位章）

Répondant：                                      (cachet)

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

Représentant légal ou son mandataire：      (signature)

年       月       日

Jour      mois      l'année

## 目  录

一、响应函

二、报价格式

Catalogue

I. Lettre de réponse

II. format du devis

## 一、响应函

（采购人名称）:

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）服务采购项目采购文件的全部内容，愿意以美元（大写）                 美元（＄       ）的响应总报价（不含税），服务期限        日历天，按合同约定完成服务工作。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方将严格按照有关法律法规及询价文件规定参加响应，理解贵方不保证响应价最低的响应人成交，并不要求对未成交理由做出任何解释。

6．                                       （其他补充说明）。

响 应 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

Lettre de réponse

（Nom de l'Acheteur）:

- Nous avons étudié attentivement le document relatif au projet de passation de marchés de services                                          （nom du projet）dans son intégralité et sommes disposés à répondre à l'offre totale de ＄         （ Majuscule）                  （＄       ）（hors taxe），la durée du service est de             ，et le travail de service sera achevé comme convenu dans le contrat.

- Nous nous engageons à ne pas modifier ou retirer le document de réponse pendant la période de validité de la réponse.

- En cas de transaction :

(1) Nous nous engageons à signer le contrat avec vous dans le délai spécifié dans la notification d'achèvement après avoir reçu la notification d'achèvement.

(2) L'annexe à la lettre de réponse soumise avec la présente lettre de réponse fait partie intégrante des documents contractuels.

(3) Nous nous engageons à vous soumettre une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions des documents de négociation concurrentielle.

(4) Nous nous engageons à achever et à remettre l'ensemble du contenu contractuel dans les délais convenus dans le contrat.

(5) Si la politique nationale en matière de taux de TVA est modifiée, le montant hors TVA du devis restera inchangé, et le montant contenant de la TVA sera ajusté en fonction de la politique nationale.

- Nous déclarons par la présente que le contenu des documents de réponse soumis et les informations connexes sont complets, véridiques et exacts.

- Nous participerons à la réponse dans le strict respect des lois et règlements applicables et des dispositions des documents de négociation concurrentielle,étant entendu que vous ne garantissez pas l'attribution du marché au soumissionnaire dont le prix de réponse est le plus bas et que vous n'exigez pas d'explication sur les raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été attribué.

- (Autres informations complémentaires).

Soumissionnaire：                                	（Sceau de la société）

Représentant légal (responsable de la société) ou son mandataire :        	 （Signature）

Adresse ：

Site web ：

Téléphone :

Fax：

Code postal ：

Date

## 报价格式

Format du devis

- 本项目采用固定总价方式承包，服务范围仅作为响应报价的参考，具体以委托人要求和现场实际情况为准，实施范围涵盖技术要求中的全部项目及标准。除非另有规定，响应人应针对项目服务范围及采购质量目标要求，充分预见到各种风险，同时考虑响应人企业管理经验和水平，对为本项目提供满足本竞争性谈判文件要求的全面服务而发生的全部应有费用自主报价。

Ce projet fait l'objet d'un contrat à prix forfaitaire fixe, et l'étendue des services ne sert que de référence pour répondre à l'offre, sous réserve des exigences du mandant et de la situation réelle sur le site, et l'étendue de la mise en œuvre couvre tous les éléments et toutes les normes des exigences techniques. Sauf indication contraire, le soumissionnaire doit, en ce qui concerne l'étendue des services du projet et les exigences des objectifs de qualité de la passation de marché, prévoir pleinement tous les types de risques, et en même temps prendre en compte l'expérience et le niveau de gestion de l'entreprise du soumissionnaire, offrir de manière indépendante tous les coûts encourus pour la fourniture de services complets pour le projet afin de répondre aux exigences des documents de négociation concurrentielle.

2. 响应人的报价应包括但不限于前期准备、材料费、设备费、人工费、工器具、机械费、管理费、加班赶工费、乙方所缴纳的税金（不含增值税）、利润、临时设施费、配合费、安全防护费、卫生清理及其他与本项目有关的承包商认为应计取的一切费用。

Le devis du soumissionnaire comprendra, sans s'y limiter, les coûts de la préparation préliminaire, des matériaux, de l'équipement, de la main-d'œuvre, des outils de travail, des machines, de la gestion, des heures supplémentaires, des travaux urgents, des taxes payées par la partie B (à l'exclusion de la TVA), des bénéfices, des installations temporaires, de la coordination, de la sécurité et de la protection, du nettoyage sanitaire et de tous les autres coûts liés au projet que le contractant considère comme imputables.

（项目名称）  服务报酬清单

（Nom du projet）  Liste de la rémunération des services

| 序号 | 服务报酬分项名称 Nom de la rémunération des services sous-section | 金额（美元，不含税价） prix （＄，prix hors taxe) | 备注 Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 合计报价/Total général |  |  |  |

报价单位Société de cotation：_____________    报价日期Date de la cotation：__________________

授权委托人Mandant autorisé：___________   报价有效期：自规定的报价截止日期后90天

Période de validité de la cotation：90 jours